ZP-341/26/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 206 000Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zamawiający Gmina Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860259, fax 0-43 8860260, NIP 832-19-61-078

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu uzbrojenia terenu budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w Dąbrowie, gmina Wieluń”

Rejon objęty zamówieniem zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Sieradzką, Kolejową, Wysockiego w 	Wieluniu oraz ulicą Ceglaną w Dąbrowie.

W ramach zamówienia należy wykonać :

A/ Przygotowanie dokumentów niezbędnych do opracowania wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej 	dróg, opracowanie wniosku zgodnego z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 	inwestycji w zakresie dróg publicznych z 10.04.2003r. (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.721 art.5.1 z 	późniejszymi zmianami) uwzględniając potrzebę wykonania map podziału działek niezbędnych pod 	inwestycję, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiającego.

Nieruchomości (działki) wykazane w załączniku nr 6 – mapa ewidencyjna gruntów z wykazem 	Nieruchomości (działek) będących własnością Urzędu Miejskiego w Wieluniu - posiadają operaty 	geodezyjne, które zostały przyjęte do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego oraz decyzję zatwierdzającą 	ich podział. Z pozostałych działek 	należy wydzielić grunty zajęte pod pas drogowy zgodnie z Planem 	zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca będzie zobowiązany do:  wyniesienia (trwałej stabilizacji ) całego pasa drogowego.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ustalenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości i 	zgromadzenie dokumentów własnościowych: poświadczone tytuły własności (odpisy z KW lub Zd, 	Akty własności ziemi, akty notarialne, jeśli brak KW, decyzje, akty nadania, umowy przekazania 	gospodarstw następcom prawnym, postanowienia sądowe o zasiedzeniu, o dziale spadku lub 	stwierdzeniu praw do spadku itp., zaświadczeń o zapłaconych podatkach spadkowych, dokumentów z 	banków dotyczących spłat kredytów lub przeniesienia ich poza pas drogowy, wyroki sądów rodzinnych 	o pełnomocnikach dla nieletnich, akty małżeństwa dla małżonków, którzy samodzielnie wpisani są w 	Aktach  własności ziemi, inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia praw do nieruchomości.

Wykonawca nie będzie sporządządzał operatów szacunkowych.

B/Opracowanie projektowe dla dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 	odwodnienia pasów drogowych (kanalizacja deszczowa), oświetlenia ulicznego:

1/przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych dla terenu objętego projektem

2/opracowanie matrycy dla celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej zgodnie z 	rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. nr 25 z 1995r. poz. 133),  	wykonanie analogowo na folii i zapisanie na nośniku CD w formacie DXF

3/opracowanie operatu oddziaływania na środowisko

4/opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowych

5/opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu ulic i uzyskanie 	pozwolenia wodno-prawnego

6/przygotowanie dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 	celu publicznego (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717) i jej uzyskanie

7/ wykonanie projektów budowlanych oddzielnie dla każdej z branż, uwzględniające obowiązujące 	normy i 	przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na 	budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego spełniających wymagania 	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 	formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami) i przepisów 	wykonawczych – w ilości 4 egz.

Dokumentacja drogowa powinna być przygotowana zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach 	przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10.04.2003r.(Dz.U. z 2003r. 	Nr 80 poz. 721)

8/ wykonanie projektów wykonawczych dla każdej z branż, uzupełniających i uszczegółowiających 	projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 	kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. 	Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 	dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, 	specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-	użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072z późniejszymi zmianami) - w ilości 4 egz.

9/ opracowanie wszystkich projektów przebudów występujących kolizji

10/ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z 	branż, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 	niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 	budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 	poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 	formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych 	oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) – w ilości 	2 egz.

11/ wykonanie przedmiarów robót dla każdej z branż z podziałem na poszczególne ulice, przez które 	należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 	kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub 	wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 	miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 	jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 	do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 	zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót 	budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi 	zmianami) – w ilości 2 egz.

12/ wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla każdej z branż  z podziałem na poszczególne ulice 	zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i 	podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych kosztów prac projektowych 	oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 	(Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.) wydrukowanych w opcji kalkulacji uproszczonej z 	wyszczególnieniem cen jednostkowych dla każdej pozycji kosztorysowej– w ilości 2 egz.

13/ wykonanie kosztorysów ślepych szczegółowych dla każdej z branż z podziałem na poszczególne 	ulice – w ilości 2 egz. dla każdej z 	branż

14/ sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na 	specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony 	zdrowia – w ilości 1 egz.

15/ opracowanie projektu docelowego oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 	Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 	zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 	nadzoru nad tym zarządzeniem z dnia 23 września 2003r. (Dz.U. nr 177, poz. 1729) wraz ze 	wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

16/ uzyskanie wszystkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na 	budowę i uzyskanie.

Całość dokumentacji projektowej j.w należy sporządzić również w wersji elektronicznej (PDF) i 	przekazać zamawiającemu na nośniku (CD)

Zakres rzeczowy objęty zamówieniem zawiera:

- załącznik nr 6 do SIWZ - mapa ewidencyjna gruntów z wykazem działek będących własnością Urzędu 	Miejskiego w Wieluniu, wchodzących w skład pasów drogowych

- załącznik nr 7 do SIWZ – mapa szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego

KOD CPV  74232000-1 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

KOD CPV 74233200-3 Geotechniczne usługi inżynieryjne

KOD CPV 74274300-3 Usługi badań katastralnych

Za wykonanie zamówienia uważa się uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 	uprawomocnionej decyzji 	pozwolenia na budowę wraz z załącznikami  oraz kompletem dokumentacji 	wykonawczej, kosztorysem inwestorskim, przedmiarami i kosztorysami ślepymi, STWiORB oraz 	dokumentacją geologiczną.

4.    Termin realizacji zamówienia - 30.11.2009r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

1. a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 	nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 	zdolnymi do wykonania zamówienia

c/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki:

a/udokumentują wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 	krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi odpowiadającej rodzajem usłudze stanowiącej 	przedmiot zamówienia tj. udokumentowanie wykonania projektu dróg o długości nie mniejszej niż 	10km, projektu sieci (łącznie woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) o długości nie 	mniejszej niż 20km, projektu oświetlenia ulicznego o długości nie mniejszej niż 10km. Wymienione 	projekty mogą być wykonane w ramach jednej umowy lub każdy z wymienionych  w ramach 	oddzielnych umów.

b/ dysponują osobami z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń niezbędnymi do wykonania 	przedmiotu zamówienia tj, minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do 	projektowania :

- w specjalności drogowej

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i 	elektroenergetycznych

c/dysponują minimum 1 osobą z uprawnieniami geodezyjnymi z :

- zakresu 1-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

- zakresu 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do 	celów prawnych

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty 	dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie 	któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. W/w warunki zostaną 	uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej 	specyfikacji.

- 1/Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

a) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5 ppkt 1. 	niniejszej specyfikacji musi być: oświadczenie - załącznik nr 2

b)Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2.a/ 	niniejszej specyfikacji muszą być:

- wykaz zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, termin realizacji usług, wartość 	zrealizowanych usług, odbiorcę usługi – załącznik nr 4, oraz dokumenty, że w/w roboty zostały 	wykonane należycie, np. referencje

c) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2.b/ 	niniejszej specyfikacji muszą być: 	wypełniony załącznik nr 5 – wykaz osób przewidzianych do 	realizacji zamówienia z załączonymi kserokopiami, potwierdzonymi przez wykonawcę za zgodność z 	oryginałem, uprawnień budowlanych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w 	zakresie 	odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do 	projektowania minimum 1 osoba:

- w specjalności drogowej

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i 	elektroenergetycznych

z zaświadczeniami z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającymi 	przynależność do tej izby na dzień składania ofert

d/ Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2.c/ 	niniejszej specyfikacji muszą być :

- wypełniony załącznik nr 5 – wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia z załączonymi 	kserokopiami, potwierdzonymi przez wykonawcę za zgodność z oryginałem zaświadczeń o nadaniu 	uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2

2/ W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej niniejszym 	zamówieniem działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp wykonawca 	zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 	terminu  składania ofert albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 	wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności gospodarczej 	wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ 	wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami 	w w/w dokumencie.

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-	u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 	oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 	prawem 	zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 	wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 	terminu składania ofert

3/Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 	dokumentów złożonych wraz z ofertą, dotyczy to również spółek cywilnych. Przyjmuje się, że 	pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z 	oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. . Pełnomocnictwo winno być 	przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 	oryginałem.

b) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji specyfikacji (treść

oferty musi odpowiadać treści wzoru formularza ofertowego -załącznika nr 1 do SIWZ, wszystkie 	wykropkowane pola mają być wypełnione),

c) zaakceptowany i parafowany wzór umowy załącznik nr 3

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

4/Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium Nie wniesienie wadium spowoduje wykluczenie 	wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne. Na potwierdzenie wniesienia wadium załączyć do 	oferty dowód jego wniesienia..

UWAGA: Wszystkie  w/w wymienione dokumenty  winny być przedstawione w formie oryginału lub 	kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e)ofertę.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć 	dokumenty wymienione w punktach 2a/,2b/. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 	zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie  z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 	publicznych. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 	postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 	sprawie zamówienia publicznego.

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest na wezwanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację drogą pocztową lub za pomocą faksu.

Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów jak niżej.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- sprawy merytoryczne Stanisław Stochniałek  tel. 0-43 8860216

- sprawy formalno-prawne Małgorzata Rajska tel. 0-43 8860249

- Zamawiający wymaga złożenia wadium do dnia 24.06.2008r. do godz. 11.00 w wysokości 14 700,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział 	w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457. Za datę i godzinę wniesienia wadium w formie 	pieniądza przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć 	kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wadium wnoszone w innej 	formie niż pieniądz należy wnieść do kasy Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wlk. 2, a jego kopię 	potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę załączyć do oferty.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 23.07.2008r

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na wykonanie projektu uzbrojenia terenu budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul.Bojarowskiej w Dąbrowie, gmina Wieluń” Nie otwierać przed 24.06.2008r. godz. 11.30

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 	z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku 	składania oferty pocztą lub pocztą 	kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 1 Biuro obsługi interesanta w terminie do dnia 24.06.2008r. do godz. 11.00

Oferty będą otwierane w dniu 24.06.2008r. o godz. 11.30 w pokoju nr 203 w siedzibie zamawiającego, 	Biuro zamówień publicznych (budynek w parku II piętro).

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 	zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 	podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 	rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 	groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 	umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 	zamówienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę zamówienia. W związku 	z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe 	sprawdzenie terenu objętego 	projektem.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów 	przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena                                	   100%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o 	następujące kryteria 	wyboru:

Kryterium - cena oferty   100 %

Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 100 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena 								  ocenianej oferty.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie popisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 	formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ING 	Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z  faktury.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów – art. 179 do 183

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt  6 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 	zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw i adresów proponowanych podwykonawców.

Wieluń, dnia 05.06.2008r.	    		             ……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu zamawiającego

Załączniki do specyfikacji

- Druk „OFERTA” – załącznik nr 1

- Oświadczenie – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Wykaz usług – załącznik nr 4

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 5

- Mapa ewidencyjna gruntów z wykazem działek będących własnością Urzędu Miejskiego–

załącznik nr 6

- Mapa szczegółowa planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 7

ZP-341/26/08								Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA – WZÓR

zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy Gminą Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 reprezentowaną przez:

Mieczysława Majchera  - Burmistrza Wielunia

zwaną dalej Zamawiającym

a firmą ……………………………………..……………………………………………………………z siedzibą w ……………………..……...……….…………………………….………………………………………………

prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do : ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……………….*,

rejestru przedsiębiorców KRS pod nr ………………….*  (* niepotrzebne skreślić)

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu ………..r. pod nr …………… w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,  Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Wykonanie projektu uzbrojenia terenu budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w Dąbrowie, gmina Wieluń”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego:

A/ Przygotowanie dokumentów niezbędnych do opracowania wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej 	dróg, opracowanie wniosku zgodnego z ustawą z dnia 10.04.2003r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.721 art.5.1 z późniejszymi zmianami) uwzględniając potrzebę wykonania map podziału działek niezbędnych pod  inwestycję, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiającego.

B/Opracowanie projektowe dla dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, odwodnienia pasów drogowych (kanalizacja deszczowa), oświetlenia ulicznego:

1/przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych dla terenu objętego projektem

2/opracowanie matrycy dla celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 z 1995r. poz. 133),  wykonanie analogowo na folii i zapisanie na nośniku CD w formacie DXF

3/opracowanie operatu oddziaływania na środowisko

4/opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowych

5/opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu ulic i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

6/przygotowanie dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717) i jej uzyskanie

7/ wykonanie projektów budowlanych oddzielnie dla każdej z branż, uwzględniające obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych – w ilości 4 egz.

Dokumentacja drogowa powinna być przygotowana zgodnie z ustawą  z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 721)

8/ wykonanie projektów wykonawczych dla każdej z branż, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072z późniejszymi zmianami) - w ilości 4 egz.

9/ opracowanie wszystkich projektów przebudów występujących kolizji

10/ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) – w ilości 2 egz.

11/ wykonanie przedmiarów robót dla każdej z branż z podziałem na poszczególne ulice, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 	miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) – w ilości 2 egz.

12/ wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla każdej z branż  z podziałem na poszczególne ulice zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.) wydrukowanych w opcji kalkulacji uproszczonej z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla każdej pozycji kosztorysowej– w ilości 2 egz.

13/ wykonanie kosztorysów ślepych szczegółowych dla każdej z branż z podziałem na poszczególne ulice – w ilości 2 egz. dla każdej z branż

14/ sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w ilości 1 egz.

15/ opracowanie projektu docelowego oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

16/ uzyskanie wszystkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i uzyskanie.

Całość dokumentacji projektowej j.w należy sporządzić również w wersji elektronicznej (PDF) i przekazać zamawiającemu na nośniku (CD).

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu zaaprobowania wykonaną dokumentację projektową przedstawiającą proponowane roboty budowlane.Zamawiajacy ustosunkuje się do niej w ciągu 7 dni od jej dostarczenia. Aprobata Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowość opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.

4.  Dodatkowe warunki – do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ Przed rozpoczęciem prac projektowych dokładne oględziny terenu objętego projektem.

2/ Uwzględnienie , podczas realizacji projektu , wymogów Zamawiającego,

3/ Opracowanie rozwiązań technicznych

4/ Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych, przy założeniu, że zaproponowane rozwiązania zapewnią minimalizacje kosztów,

5/ Opisywanie proponowanych materiałów za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich znaków towarowych. Jeżeli będzie to niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia u Wykonawcy dodatkowych egzemplarzy dokumentacji. Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego dodatkowe egzemplarze dokumentacji w terminie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia.

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości. Zamawiający posiada : - mapę ewidencyjną gruntów z wykazem działek, mapę szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.  Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

4. W przypadku niekompletnej dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia kosztów jej wykonania.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

§ 3

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

§4

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/ rozpoczęcie w terminie 3 dni od daty podpisania umowy

b/ zakończenie w terminie 30.11.2009r.

Przez zakończenie realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji. Odbiór przedmiotu zamówienia wraz z uprawomocnioną decyzją pozwolenia na budowę odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

Do projektu wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: brutto ……………… zł słownie: ………………… …………………………………………..  , w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł słownie: ……………………………………………………………………………………….

netto wynosi ………………….  zł  słownie: ………………...……………….................................................

Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie.

W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

2. Wynagrodzenie za wykonanie kopii dodatkowego egzemplarza projektu budowlano-wykonawczego wynosi :

brutto ……………… zł/szt słownie: ………………………………………………………………………….

w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł/szt słownie: …………...…………

……………………………………………………………………………………………………………………….

netto wynosi …………… zł/szt  słownie: ………………...………………......................................................

Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowego egzemplarza jest ryczałtowe i nie ulegnie zmianie.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura, płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Faktura wystawiona będzie na Gminę Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,

NIP 832-19-61-078

3. Faktura za prace projektowe , stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 7

1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a/ Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego,

b/Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a/ w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie opracowania według stanu na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania, wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

b/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów realizacji opracowania.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki. Kary te nie mogą przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

c/ za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Zamawiający wspólnie z wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : …………………zł , słownie: …………………………………….

…………………………………………………………………………… w formie ……………….…………….

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy  zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

5. W przypadku nie wniesienia 30% wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty, Zamawiający ma prawo do potrącenia należnej kwoty z faktury Wykonawcy.

§ 12

Zmiana postanowień umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§14

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) obciążają Wykonawcę.

§ 15

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                      Wykonawca

ZP-341/26/08								Załącznik nr 1 do SIWZ

.................................................................		………...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

NIP …………………………………………….. Regon ……………………………………………

Tel……….……………………………………. Fax ………………………………………………..

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym : „Wykonanie projektu uzbrojenia terenu budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul.Bojarowskiej w Dąbrowie, gmina Wieluń”

1.a/Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

za cenę brutto …………….. zł słownie : ……………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT 22 % …………… zł słownie.……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

netto .…………… zł słownie : ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

b/ termin wykonania zamówienia - 30.11.2009 r.

c/ okres gwarancji  24 miesiące. Termin rękojmi kończy się z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

d/ warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

2. Wynagrodzenie za wykonanie kopii dodatkowego egzemplarza projektu budowlano-wykonawczego wynosi :

cena brutto ……………… zł/szt słownie: ……………………………………………………………….

w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł/szt słownie: ……………………...…………………………………………………………………………………….

cena netto wynosi …………… zł/szt  słownie: ……………..………......................................................

3. W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy …….. usług o podobnym zakresie i charakterze z niniejszym przedmiotem zamówienia. Wykaz tych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością, stanowi załącznik do niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z terenem objętym projektem)

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

8. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………………………….

Zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a/zakres rzeczowy ………………………………………………………………………………………

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZP-341/26/08							Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

## ZP-341/26/08								Załącznik nr 4 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

Wykaz usług

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty wszczęcia przedmiotowego postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem danych o których mowa w tabelce:

| Przedmiot usługi | Całkowita wartość usługi w zł | Czas realizacji usługi |  | Odbiorca usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Koniec |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane z należytą starannością (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę).

......................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy

lub jego upełnomocniony przedstawiciel)

ZP-341/26/08								Załącznik nr 5 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

Wykaz osób do realizacji zamówienia

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................... Nr teleksu/faksu ......................................

| Lp. | Nazwisko i imię | Posiadane uprawnienia | Nr uprawnień Nr zaświadczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa oraz zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę).

......................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy

lub jego upełnomocniony przedstawiciel)