Wieluń: Budowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Wielunia Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Południowa, Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Częstochowska, Zadanie 3: Budowa wodociągu - Wieluń, ul. Łąkowa, Zadanie 4: Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, 
ul. Zamiejska
Numer ogłoszenia: 19044 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Wieluniu , Plac Kazimierza Wielkiego 1, 
98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. 043 8860249, faks 043 8860260.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.wielun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Wielunia Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Południowa, Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, 
ul. Częstochowska, Zadanie 3: Budowa wodociągu - Wieluń, ul. Łąkowa, Zadanie 4: Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Zamiejska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Południowa - rurociąg z rur PE fi 110 mm; - zasuwy żeliwne; - hydrant pożarowy nadziemny; - kanały z rur PCV fi 200 mm; - kanały z rur PCV fi 160 mm; - studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm; - studzienki rewizyjne z tworzywa, Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Częstochowska - kanały z rur PCV fi 200 mm; - kanały z rur PCV fi 160 mm; - studnie betonowe fi 1000 mm; - studzienka tworzywowa fi 425 mm, Zadanie 3: Budowa wodociągu - Wieluń, 
ul. Łąkowa - rurociągi PCV fi 110 mm; - przewiert rurą fi 219 mm; - zasuwa żeliwna; - hydranty pożarowe nadziemne, Zadanie 4: Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, 
ul. Zamiejska - kanały z rur PCV fi 200 mm; - kanały z rur PCV fi 160 mm; - studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm; - studzienki kanalizacyjne tworzywowe; - nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: 1) projekcie budowlanym, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres 
w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 
7.02.2012 r. do godz. 13.00 w wysokości: Zadanie 1 - 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); Zadanie 2 - 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100); Zadanie 3 - 1800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); Zadanie 4 - 2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu: Zadanie 1 - sieci kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż: 25 000,00 zł brutto, - sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż: 20 000,00 zł brutto; Zadanie 2 - sieci kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż: 30 000,00 zł brutto; Zadanie 3 - sieci wodociągowej 
o wartości nie mniejszej niż: 75 000,00 zł brutto; Zadanie 4 - sieci kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż: 90 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednej umowy lub w ramach oddzielnych umów na sieci wodociągowe 
i kanalizacyjne w przypadku zadania 1. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie żąda udokumentowania potencjału technicznego

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: Zadanie 1 - instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci kanalizacyjnych - minimum 1 osoba, - instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci wodociągowych - minimum 1 osoba; Zadanie 2 - instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci kanalizacyjnych - minimum 1 osoba; Zadanie 3 - instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci wodociągowych - minimum 1 osoba; Zadanie 4 - instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci kanalizacyjnych - minimum 1 osoba. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie żąda udokumentowania sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 90

- 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje się możliwość dokonania niżej wymienionych zmian: 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, - niewywiązywania się kluczowego specjalisty
z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 
2) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, 3) w przypadku zmiany kluczowego specjalisty, nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty, 4) Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie
z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: 1) przekazania terenu budowy, 2) przekazania dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający jest zobowiązany), 3) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, 4) zapewnienia możliwości poboru wody
i energii elektrycznej na potrzeby budowy, 5) zmiany terminu dokonania prób końcowych 
i wniosku o dokonanie prób dodatkowych nie objętych umową, 6) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie, 7) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu, lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 3. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: - zawieszenia robót przez Zamawiającego, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, - zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy) - siły wyższej 4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 6. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 7. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy za wyjątkiem sukcesji generalnej, w tym dziedziczenia prawa w spółkach handlowych, przekształcenia, sukcesji z mocy prawa. 8. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.wielun.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 9. Cena SIWZ - 76,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Wieluniu Wydział Organizacyjny (Plac Kazimierza Wlk.1 budynek ratusza) pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 07.03.2012 r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Południowa.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - rurociąg z rur PE fi 110 mm; - zasuwy żeliwne; - hydrant pożarowy nadziemny; - kanały z rur PCV fi 200 mm; - kanały z rur PCV fi 160 mm; - studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm; - studzienki rewizyjne z tworzywa.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012 r.

- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  - 1. Cena - 90

  - 2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, 
ul. Częstochowska.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - kanały z rur PCV fi 200 mm; - kanały z rur PCV fi 160 mm; - studnie betonowe fi 1000 mm; - studzienka tworzywowa fi 425 mm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012 r.

- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  - 1. Cena - 90

  - 2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3: Budowa wodociągu - Wieluń, ul. Łąkowa.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - rurociągi PCV fi 110 mm; - przewiert rurą fi 219 mm; - zasuwa żeliwna; - hydranty pożarowe nadziemne.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012 r.

- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  - 1. Cena - 90

  - 2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4: Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Zamiejska.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - kanały z rur PCV fi 200 mm; - kanały z rur PCV fi 160 mm; - studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm; - studzienki kanalizacyjne tworzywowe; - nawierzchnia mineralno-bitumiczna.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.42-6.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012 r.

- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  - 1. Cena - 90

  - 2. Gwarancja - 10

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak