ZP.271.8.2015									Wieluń, 26 marca 2015 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej”.

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytania:

1. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie prawomocnej decyzji ZRID.

2. Wykonawca po wizji lokalnej w terenie stwierdza iż projektowana trasa nr 3,4 przebiega po gruntach rolnych, które zostały obsiane zbożem. Kto poniesie koszty odszkodowania? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

3. Na podstawie dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej w terenie, stwierdza się występowanie studni telekomunikacyjnych w docelowej nawierzchni bitumicznej trasy nr 1 będącej przedmiotem zamówienia. Czy Zamawiający potwierdza pozostawienie w/w studni w nawierzchni bitumicznej? Jeśli nie prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej oraz załączenie dokumentacji wraz z uzgodnieniami z właścicielem sieci dotyczących zmiany przebiegu sieci telekomunikacyjnej.

Odpowiedzi:

Ad. 1. W załączeniu skan decyzji ZRID nr 2/2011 z dnia 14.04.2011 r. Jednocześnie informujemy, że I etap inwestycji objętej powyższą decyzją został realizowany w roku 2013.

Ad. 2. Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej są realizowane w pasach drogowych stanowiących własność Gminy Wieluń, w związku z tym osobom, które wykonały prace polowe na tych pasach nie przysługują odszkodowania. Zamawiający dysponuje aktualną decyzją zezwalającą na realizację przedmiotowej inwestycji jak również jest w trakcie aktualizacji uzgodnień, które utraciły ważność.

Ad. 3. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnieniami wszelkie kolizje sieci telekomunikacyjnej leżą po stronie właściciela sieci. Gestor sieci został powiadomiony o planowanej inwestycji gminnej. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie wchodzi w zakres przetargu.

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 31.03.2015 r.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego