SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 60 000Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zamawiający Gmina Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860259, fax 0-43 8860260, NIP 832-19-61-078

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotem zamówienia jest „ Wykonanie projektu linii do segregacji odpadów” tj. zaprojektowanie i wykonanie kompletnej linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych selektywnie zebranych, która ma być zlokalizowana na gminnym wysypisku odpadów w Rudzie k/Wielunia.

W ramach zamówienia należy wykonać :

1/ przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia urządzeń linii sortowniczej

2/przygotowanie dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 	publicznego (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717) i jej uzyskanie

3/opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i 	jej  uzyskanie

4/ wykonanie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, uwzględniające obowiązujące normy i 	przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych 	zgodnie z przepisami Prawa budowlanego spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 	2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych 	wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 	2072) i przepisów wykonawczych – w ilości 4 egz.

5/ wykonanie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i 	stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 	oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 	5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 	dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 	funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072) - w ilości 5 egz.

6/ wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć 	opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 	wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 	oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w 	§ 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 	formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 	programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072) – w ilości 5 egz.

7/ wykonanie przedmiarów robót dla wszystkich branż, przez które należy rozumieć opracowania zawierające 	zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 	szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 	wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen 	jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania 	określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 	szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót 	budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072 z 	późniejszymi zmianami) – w ilości 5 egz.

8/ wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 	Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 	obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 	w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.) wydrukowanych w opcji kalkulacji 	uproszczonej – w ilości 2 egz.

9/ sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę 	projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w ilości 1 egz.

Całość dokumentacji projektowej j.w należy sporządzić również w wersji elektronicznej (PDF) i 	przekazać zamawiającemu na nośniku (CD)

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A

KOD CPV  74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt  6 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia – 28 grudzień 2006 r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

8.1.Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

8.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień,

8.1.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia,

8.1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

8.1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu :

W zakresie warunku wskazanego w punkcie 8.1.1. . wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych bez

ograniczeń w specjalności : architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych projektowania sieci kanalizacyjnych.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9.1.2.

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 8.1.2. wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi odpowiadającej rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 40 000,00 zł  tj. polegającej na wykonaniu projektu w zakresie urządzeń służących ochronie środowiska. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9.1.3.

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 8.1.3. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9.1.4.

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 8.1.4. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w punkcie 9.1.5.

    - Oświadczenie o którym mowa w punktach 8.2.1. – 8.2.4. powinno być złożone zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać powyższe oświadczenie. Brak oświadczenia spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 8.

9.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty :

9.1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie 8.2.1 SIWZ – do oferty każdy z wykonawców powinien załączyć :

- oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień (zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ),

- dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (oryginały lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę) tj.  uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności : architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej ; sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczeń z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzających przynależność do tej izby na dzień składania ofert.

9.1.3. Warunki szczegółowe określone w punkcie 8.2.2. SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć :

- oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ),

- jednocześnie do oferty należy załączyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

9.1.4. Warunki szczegółowe określone w punkcie 8.2.3. SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć :

- oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia (zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ).

9.1.5. Warunki szczegółowe określone w punkcie 8.2.4. SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć :

- oświadczenie potwierdzające, że nie podlega z wykluczenia z Postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ).

Jednocześnie do oferty należy załączyć :

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę),

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w w/w dokumencie.

10.Opis sposobu przygotowania oferty

10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.3. Na ofertę składają się następujące dokumenty :

a). Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr.1 do SIWZ (treść formularza ofertowego musi odpowiadać treści wzoru formularza ofertowego zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ),

b). Oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 9 SIWZ

d). Zaakceptowany i zaparafowany wzór umowy.

e). dowód wpłaty/ wniesienia wadium

Brak któregokolwiek z dokumentów lub załączników albo zamieszczenie w nich innych danych niż wymagane przez zamawiającego spowoduje wykluczenie lub odrzucenie oferty.

10.4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

10.5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: “Oferta przetargowa na zadanie pn.: Wykonanie projektu linii do segregacji odpadów. Nie otwierać przed 10.08.2006 r. godz. 11.30.”

10.6. Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.8. Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

10.9. Oferta ma być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek.

Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią.

Dokument ten może wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela podpisującego ofertę.

10.10. Oferta ma być podpisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

10.11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10.12. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki.

10.13. Zaleca się, aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane kartki.

10.14. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.15. Jeżeli w załączniku zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony, zamieszczając na nich wymagane załącznikiem wzorcowym informacje.

10.16. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy należy wpisać “NIE DOTYCZY”

10.17. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art.96 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością ofety. Zaleca się aby kartki te były ponumerowane.

Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Kartki tworzące część niejawną oferty mają być także, ale odrębnie spięte.

Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10.18. Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie których treść nie odpowiada treści s.i.w.z. zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

10.19.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum /dotyczy również spółek cywilnych/. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a). w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagane dokumenty wskazane w pkt. 9.1.5. składają indywidualnie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie (z podpisem osób upoważnionych do reprezentowania poszczególnych wykonawców), natomiast dokumenty o których mowa w pkt 9.1.2. -  9.1.4. składane mogą być łącznie przez podmioty występujące wspólnie z podpisem pełnomocnika reprezentującego wszystkie podmioty. Dopuszcza się złożenie wspólnie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisanego przez lidera konsorcjum (pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania konsorcjum, o którym mowa w pkt. 10.19. c. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

b). oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedłożyć w ofercie dokumenty, z których wynika ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umocowanie może zostać przedłożone oddzielnie wraz z oferta.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

d). wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum , a nie pełnomocnika konsorcjum.

e). Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

f). Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu.

Nie spełnienie powyższych wymogów przy złożeniu oferty wspólnej spowoduje jej odrzucenie przez Zamawiającego jako nie zgodnej z ustawą oraz s.i.w.z.

11.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia zapisów s.i.w.z. kierując je wyłącznie na piśmie, pod adres podany w pkt 1 SIWZ.

2.Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy na piśmie, jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni  przed terminem składania ofert określonym w pkt 15 SIWZ.

3.Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ nie wskazując źródła zapytania.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

5.Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

6.Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym doręczono SIWZ.

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie drogą pocztową i za pomocą faksu. Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu. Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów podano w punkcie 12 niniejszej specyfikacji.

12.Osobami  uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Waldemar Kluska

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 pok. Nr 8 tel. 0-43 8860216

- w zakresie procedury przetargowej

Biuro Zamówień Publicznych – Renata Sobieraj

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 pok. Nr 6 tel. 0-43 8860249

13.Wadium

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie odstępuje od poboru wadium.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.08.2006 r.  do godz. 11.00.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie : osiemset zł 00/100)

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, ING Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2 pokój nr 136.

Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

1/ upłynął termin związania ofertą,

2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

3/ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2/ który został wykluczony z postępowania,

3/ którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę .

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

14.Termin związania ofertą:

1/ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dnia  08.09.2006r.

2/ Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3/ Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz możliwość wprowadzania zmian w ofercie lub jej wycofanie:

1/ Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert.

2/ Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Wieluniu przy Pl. Kazimierza Wielkiego 1, w Biurze Obsługi Interesanta pok. Nr 1 do dnia 10.08.2006 r. do godz. 11.00.

3/ Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10.08.2006 r. o godz. 11.30 w pokoju nr 203 Urzędu Miejskiego, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2

4/ Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający pod kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5/ Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

6/ W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zgodnie z art.86 ust. 3-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.Opis sposobu obliczenia ceny

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w zakresu rzeczowego zamówienia w tym podatek VAT, i musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.

Cena może być tylko jedna.

Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art.87 ust.2 i art.88 ustawy prawo zamówień publicznych.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów.

17.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej, a jedynie w złotych polskich.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposóbu oceny ofert:

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania                                                 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cena                                100%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria wyboru:

1. Kryterium - cena oferty   100 %

1.1. Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 100 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena ocenianej oferty.

19.Wzór umowy

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi zał. nr 4 do niniejszej specyfikacji. Umowa zawiera opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania, prawa i odpowiedzialność wykonawcy i zamawiającego, kary umowne dla wykonawcy i zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz inne postanowienia zawarte w załączonym wzorze. Treść umowy po jej podpisaniu nie może być zmieniona w sposób niekorzystny dla zamawiającego jeżeli przy tej zmianie należałoby zmienić treść oferty.  Wszelkie inne zmiany wymagają zgody zamawiającego oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

20.Kary umowne:

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki. Kary te nie mogą przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

c/ za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiający może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę, jeżeli Wykonawca opóźnia się z jej wykonaniem i istnieje realne przypuszczenie, że nie wykona umowy w umownym terminie.

6. W przypadku określonym powyżej Wykonawca poza karami umownymi zapłaci Zamawiającemu poniesione przez niego koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności koszty ogłoszeń prasowych.

21. Wskazanie podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór oferty załącznik nr 1 do SIWZ).

22.Postanowienia końcowe:

1/Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad :

1.Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2.Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

3.Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępniane zostaną dokumenty,

4.Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1,00 zł,

Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W spawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

2/ Ogłoszenie o wyniku przetargu:

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej: www.bip.um.wielun.pl

Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów  – art. 179 do 183

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

29.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 	zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw proponowanych podwykonawców.

Załączniki:

1/ Wzór umowy  zał. nr 1

2/ Formularz - Oferta. nr 2

3/ Wzór - Oświadczenie  zał. nr 3

4/ Wzór - Wykaz usług zał. nr 4

5/ Załącznik A

................................................................

(zatwierdził)

.................................................................

(w dniu)

Załącznik nr 1 do SIWZ

UMOWA – WZÓR

zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy Gminą Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 reprezentowaną przez:

Mieczysława Majchera  - Burmistrza Wielunia

zwaną dalej Zamawiającym

a firmą ……………………………………..……………………………………………………………z siedzibą w ……………………..……...……….…………………………….………………………………………………

prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do : ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……………….*,

rejestru przedsiębiorców KRS pod nr ………………….*  (* niepotrzebne skreślić)

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu ……………...2006r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,  Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania:” Wykonanie projektu linii do segregacji odpadów” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500.

3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego:

1/ przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia urządzeń linii sortowniczej

2/przygotowanie dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717)

3/ uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4/ opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i jej  uzyskanie

5/ załączenie do projektu wszelkich innych niezbędnych opinii, uzgodnień, itp.

6/ wykonanie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, uwzględniające obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072) i przepisów wykonawczych – w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

7/ wykonanie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072) - w ilości 5 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

8/ wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072) – w ilości 5 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

9/ wykonanie przedmiarów robót dla wszystkich branż, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072 z późniejszymi zmianami) – w ilości 5 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

10/ wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.) wydrukowanych w opcji kalkulacji uproszczonej – w ilości 2 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

11/ sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w ilości 1 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

12/ Wykonawca przedłoży wykonaną dokumentację projektową przedstawiającą proponowane roboty budowlane Zamawiającemu, który ustosunkuje się do niej w ciągu 7 dni od jej dostarczenia. Zamawiający zaaprobuje tę dokumentację, jeżeli będzie zgodna z programem funkcjonalno-użytkowym i specyfikacjami technicznymi. Aprobata Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowość opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.

4.  Dodatkowe warunki – do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ Przed rozpoczęciem prac projektowych dokładne oględziny terenu objętego projektem.

2/ Uwzględnienie , podczas realizacji projektu , wymogów Zamawiającego,

3/ opracowanie rozwiązań technicznych

4/ Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych, przy założeniu, że zaproponowane rozwiązania zapewnią minimalizacje kosztów,

5/ Opisywanie proponowanych materiałów za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich znaków towarowych. Jeżeli będzie to niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia u Wykonawcy dodatkowych egzemplarzy dokumentacji. Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego dodatkowe egzemplarze dokumentacji w terminie  5 dni od dnia otrzymania zamówienia.

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych , będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3.  Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

4. W przypadku niekompletnej dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia kosztów jej wykonania.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych do wydania decyzji pozwolenia na budowę opinii i uzgodnień.

§ 3

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

§4

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/ rozpoczęcie w terminie 3 dni od daty podpisania umowy

b/ zakończenie w terminie 28.12.2006r.

Przez zakończenie realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji przez Zamawiającego. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

Do projektu wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

cena brutto ……………… zł słownie: ……………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł słownie: ………………...……….

……………………………………………………………………………………………………………………….

cena netto wynosi ………………….  zł  słownie: ………………...……………….................................................

Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

2. Wynagrodzenie za wykonanie kopii dodatkowego egzemplarza projektu budowlano-wykonawczego wynosi :

cena brutto ……………… zł/szt słownie: ………………………………………………………………………….

w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł/szt słownie: …………...…………

……………………………………………………………………………………………………………………….

cena netto wynosi …………… zł/szt  słownie: ………………...………………......................................................

Cena za wykonanie dodatkowego egzemplarza jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura, płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Faktura wystawiona będzie na Gminę Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,

NIP 832-19-61-078

3. Faktura za prace projektowe , stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 7

1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a/ Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego,

b/Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a/ w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie opracowania według stanu na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania, wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

b/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów realizacji opracowania.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki. Kary te nie mogą przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

c/ za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10

1. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Zamawiający wspólnie z wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : …………………zł , słownie: …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

5. W przypadku nie wniesienia 30% wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty, Zamawiający ma prawo do potrącenia należnej kwoty z faktury końcowej Wykonawcy.

§ 12

Zmiana postanowień umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§14

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) obciążają Wykonawcę.

§ 15

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                      Wykonawca

Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................................		………...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym „Wykonanie projektu linii do segregacji odpadów”

1.a/Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

za cenę brutto …………… zł słownie : ……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT 22 % …………… zł słownie.………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

netto .…………… zł ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

b/ termin wykonania zamówienia - –28 grudzień 2006 r.

c/ okres gwarancji  12 miesięcy

d/ warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

2. Wynagrodzenie za wykonanie kopii dodatkowego egzemplarza projektu budowlano-wykonawczego wynosi :

cena brutto ……………… zł/szt słownie: …………………………………………………….

w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł/szt słownie: …………...…………………………………………………………………………………….

cena netto wynosi …………… zł/szt  słownie: ……………......................................................

3. W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy …….. usług o podobnym zakresie i charakterze z niniejszym przedmiotem zamówienia. Wykaz tych usług, wraz z referencjami, stanowi załącznik do niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z terenem objętym projektem)

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj do 08.09.2006 r.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a/wykonanie ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

## Załącznik nr 4 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

DOŚWIADCZENIE

W ZAKRESIE WYKONAWSTWA

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Numer telefonu ......................................................... Nr teleksu/faksu ......................................

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem danych o których mowa w tabelce:

| Rodzaj usługi | Całkowita wartość usługi w zł | Czas realizacji usługi |  | Odbiorca usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Koniec |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane z należytą starannością (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę).

......................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy

lub jego upełnomocniony przedstawiciel)

Załącznik A

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, która ma być zlokalizowana na gminnym wysypisku odpadów w Rudzie k/Wielunia.

SORTOWNIA – charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:

Wymagane parametry pracy linii sortowniczej:

Wydajność – 15 000 MG/a

Czas pracy – 8godz/dobę (1 zmiana)

Ilość pracowników – 4 osoby/zmianę

W skład linii sortowniczej winny wchodzić następujące urządzenia:

1. Przenośnik podający

2. Przenośnik wznoszący

3. Sito bębnowe obrotowe dwufunkcyjne

4. Przenośnik odbierający

5. Przenośnik sortowniczy

6. Podesty sortownicze

7. Pojemniki na posortowane surowce wtórne

8. Kontener na balast posortowniczy

9. Kontenery na frakcje positowe

10.Szafa sterownicza

Zamawiający przewiduje, że docelowo linia do sortowania odpadów będzie wyposażona w urządzenia peryferyjne służące do obróbki posortowanych odpadów:

- młyn do tworzyw sztucznych

- prasa do makulatury i tworzyw sztucznych

- kruszarka do szkła

Linia sortownicza zainstalowana będzie w istniejącym budynku garażu oraz częściowo na placu przed tym budynkiem, dla których należy zaprojektować przebudowę z dostosowaniem do potrzeb funkcjonowania linii sortowniczej.

Charakterystyka techniczna istniejącego budynku garażu.

Budynek garażowy jest obiektem wolnostojącym, parterowym o wymiarach 9,38*27,38 o wysokości 4,03m. Kubatura obiektu wynosi 1035,00m3. Budynek garażu nie jest ocieplony.

Fundamenty- betonowe o wys. 30cm z betonu żwirowego B15, wyżej z cegły pełnej klasy 100 na zaprawie Re 30

Ściany – z cegły silikatowej Re 100 na zaprawie R230. nad otworami drzwiowymi i okiennymi budynek jest zwieńczony belką żelbetową.

Dach – dwuspadowy z blachy falistej ocynkowanej ułożonej na stalowych dwuteowych o wysokości 120 i 180mm. Konstrukcja dachu oparta jest na ścianach zewnętrznych i słupach murowanych o wym. 38*38cm (5szt). Odprowadzenie wód opadowych z dachu za pomocą rynien fi 15cm.

Izolacja – pozioma z dwóch warstw papy ułożonej na fundamentach

Posadzka – betonowa o gr. 20cm ułożona na podsypce piaskowej o gr. 25cm

Wrota (6 sztuk) – stalowo-drewniane o wym. 328*299cm, przed każdymi wrotami znajduja się odboje betonowe

Okna (12 sztuk) – otwory okienne o wym. 146*83cm wypełnione pustakami szklanymi o wymiarach 20*20*8cm

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający będzie wymagał, aby na etapie projektowania Wykonawca konsultował z nim na bieżąco rozwiązania techniczne linii sortowniczej oraz jej lokalizację. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym, rysunków wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zamawiający sprawdzał będzie w/w wymienione dokumenty w aspekcie ich zgodności z warunkami umowy. Wykonawca przedłoży kompletny projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami itp.

Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury i konstrukcji hali sortowni i wiaty.

Na sortownię odpadów należy zaadaptować istniejący budynek garażu.

Hala sortowni odpadów jest miejscem stałej pracy dla ludzi, stąd musi spełniać wymagania przepisów odnośnie warunków BHP i ergonomii w miejscach pracy.

Wiata na surowce wtórne.

Posegregowane surowce wtórne mają być gromadzone pod wiatą sąsiadującą z budynkiem biurowo-socjalnym.