SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na „Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego przy Klasztorze Zakonu S.S. Bernardynek w Wieluniu”

o wartości szacunkowej poniżej 60 000Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zamawiający Klasztor Sióstr Bernardynek z siedzibą w 98-300 Wieluń,  ul. Krakowskie Przedmieście 1 tel. 843-81-42 NIP 832-17-94-539

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.    Przedmiotem zamówienia jest „Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego przy Klasztorze Zakonu S.S. Bernardynek w Wieluniu” o zakresie rzeczowym :

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac ogólnobudowlanych:

3.1. Roboty remontowe:

  - Malarskie;

  - Tynkarskie;

  - Odgrzybieniowe;

  - Wstępne posadzkarskie;

  - Zabezpieczające i porządkowe;

  - Konstrukcyjne gipsowe;

  - Drobne demontażowe instalacji C.O.;

  - Izolacyjne instalacji C.O.;

3.2. Roboty pomocnicze:

prace pomocnicze – w tym montowanie rusztowań „warszawskich” z elementów metalowych oraz rusztowań drewnianych w miejscach trudno dostępnych dla robót na wysokościach powyżej 4,5 m.

- Prace remontowo-modernizacyjne mają być wykonywane w następujących częściach kościoła:

  - prezbiterium;

  - nawa główna;

  - części pod chórem;

  - chór;

  - zakrystia;

  - wieczernik;

  - łącznik kościół-klasztor;

  - kruchta;

  - konfesjonał klasztorny;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a/ kosztorys budowlany - ślepy

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń 	niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż 	określone w dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów 	uwiarygadniających te materiały i urządzenia.

KOD CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne

4.    Termin realizacji zamówienia – 24 listopad 2006r.

- Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 	nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 	zdolnymi do wykonania zamówienia

c/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki:

a/udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót malarskich, tynkarskich, odgrzybieniowych wykonanych w obiekcie zabytkowym (obiekt wpisany do rejestru zabytków  będący pod ochroną konserwatora zabytków)wykonanej pod nadzorem konserwatora zabytków o wartości co najmniej 50.000zł.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5.1.	niniejszej specyfikacji muszą być:

a)     oświadczenie - załącznik nr 2

- aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)    dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5.2

niniejszej specyfikacji muszą być

a) wykaz robót zawierający następujące dane: wartość robót, nazwa i adres budowy, termin realizacji

robót – załącznik nr 4, wartość zrealizowanych robót oraz dokumenty, że w/w roboty zostały

wykonane należycie, np. referencje

2/Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 	dokumentów złożonych wraz z ofertą np. z umowy s.c. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 	podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 	kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.

b) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

c) zaakceptowany i parafowany wzór umowy załącznik nr 3

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

4/ Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów, na podstawie, których Wykonawca dokonał wyliczenia 	ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorysy ofertowe winny być 	przedłożone w opcji „Kalkulacja uproszczona” i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji 	kosztorysowej, jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji. Zestawienia robocizny, 	materiałów i sprzętu muszą obejmować nazwę elementu, jednostki miary, ilości , ceny jednostkowe, 	wartości. Kosztorysy nie będą podlegać sprawdzeniu i służyć będą jako element pomocniczy.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na  zasadzie „spełnia” - „nie spełnia”.

UWAGA: Wszystkie  w/w wymienione dokumenty  winny być przedstawione w formie oryginału lub 	kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e)ofertę.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć 	dokumenty wymienione w punktach 2a/,2b/. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 	zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie  z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 	publicznych. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 	postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 	sprawie zamówienia publicznego.

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty przekazywane będą pisemnie  drogą pocztową. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację drogą pocztową

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- sprawy merytoryczne i formalno-prawne Matka Przełożona Klasztoru Zakonu S.S. Bernardynek w

Wieluniu

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 04.11.2006r

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na zadanie pn. :” Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego przy Klasztorze Zakonu S.S. Bernardynek w Wieluniu” Nie otwierać przed 06.10.2006r. godz. 11.30”

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 	z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku 	składania oferty pocztą lub pocztą 	kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu , 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Biuro Zamówień Publicznych pok. Nr. 204 do dnia  06.10.2006r. do godz. 11.00

Oferty będą otwierane w dniu 06.10.2006r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Wieluniu , 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Biuro Zamówień Publicznych pok. Nr. 204

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 	zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 	podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 	rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 	groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 	umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 	zamówienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę zamówienia. W związku 	z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe 	sprawdzenie w terenie 	warunków wykonania zamówienia.

Wymagane jest załączenie do oferty kosztorysu ofertowego jako elementu pomocniczego nie 	podlegającego ocenie. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w druku 	„Oferta” zał. Nr 1.

Zamawiający przekazany przedmiar robót traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający 	Wykonawcy wycenę. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 	kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie :

cena ryczałtowa – 90%

warunki gwarancji - 10%

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C= Pc + Pg

gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

Pg – ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja

C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów 	przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena                                	    90%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

Gwarancja                           10%              Najdłuższa gwarancja otrzyma najwięcej 							           punktów. Termin gwarancji nie może być 							           dłuższy niż 60 miesięcy.

b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o 	następujące kryteria 	wyboru:

1. Kryterium - cena oferty   90 %

1.1. Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 90 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena 								  ocenianej oferty.

2. Kryterium - gwarancja 10 %

2.1. Punktacja:

Pg = (Go/Gmax)*100 pkt* 10 % gdzie Go - termin gwarancji ocenianej oferty

Gmax - termin gwarancji najdłuższy z ofert,  						                     lecz z nieprzekraczalną górną granicą 60 						 	       miesięcy.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie popisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów. art. 179 do 183

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt  6 Prawa zamówień publicznych.

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 	zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw proponowanych podwykonawców.

Wieluń, dnia 28.09.2006r.			             ……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu zamawiającego

Załączniki do specyfikacji

- Druk „OFERTA” – załącznik nr 1

- Oświadczenie – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Wykaz robót – załącznik nr 4

- Kosztorys ślepy – załącznik nr 5

Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................. 				………...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym „Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego przy Klasztorze Zakonu S.S. Bernardynek w Wieluniu”

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych na następujących zasadach:

a/

| L.p. | Budynek kościoła Poszczególne pomieszczenia | Wartość netto /zł/ | Podatek VAT 22 % /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kościół - prezbiterium | ……………….. | …………….. | ………………. |
| B | Kościół – nawa główna | ………………… | ……………… | ………………. |
| C | Kościół – różne dodatkowe roboty na całości | ……………… | ……………… | ………………. |
| D | Kościół – pomieszczenia pod i na chórze | ………………… | ……………… | ………………. |
| E | Kościół – pomieszczenie zakrystii | ………………… | ………………. | ………………. |
| F | Kościół – pomieszczenie wieczernik | ……………….. | ………………. | ………………. |
| G | Kościół – pomieszczenie kruchta | ………………… | ……………….. | ………………. |
| H | Łącznik pomiędzy kościołem a klasztorem | ………………... | ……………….. | ………………. |
| I | Konfesjonał i pomieszczenie przy konfesjonale klasztornym | ………………... | ………………. | ………………. |
| Razem |  | ………………… | ………………. | ………………. |

Razem:

Netto …………….. zł (słownie:……….………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………. )

Podatek VAT 22 % ………..zł słownie: ……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….. )

Brutto …………… zł (słownie : ...……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….. )

b/ termin wykonania zamówienia 24 listopada 2006r.

c/ okres gwarancji i rękojmi ……………miesięcy

d/ warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy)

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a/wykonanie …………………………………… ……………………………………………..

firma …………………………………………………………………………………………

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Przetarg nieograniczony na „Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego przy Klasztorze Zakonu S.S. Bernardynek w Wieluniu”

Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................................		............................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

Przetarg nieograniczony na „Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego przy Klasztorze Zakonu S.S. Bernardynek w Wieluniu”

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA – WZÓR

Zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy:

Klasztor Sióstr Bernardynek z siedzibą w 98-300 Wieluń,  ul. Krakowskie Przedmieście 1 tel. 843-81-42 NIP 832-17-94-539

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym

a …………………..………………………………………………………………..… z siedzibą w ……………...

………………………………….………………………………………………………… reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu …………………… roku Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego przy Klasztorze Zakonu S.S. Bernardynek w Wieluniu”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy kosztorys ślepy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Wykonawca wykona prace konserwatorskie, o których mowa w § 1 wg najlepszej wiedzy i umiejętności, zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej i zakresem załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofertą przetargową.

§ 3

1. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Delegatura w Sieradzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi w terminach uzgodnionych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac konserwatorskich oraz dostarczenia w dniu odbioru końcowego dokumentacji konserwatorskiej (koszt dokumentacji wkalkulowany w cenę prac konserwatorkich)

3. Przed przystąpieniem do prac należy posiadać decyzje WKZ zezwalającą na wykonanie w/w prac konserwatorskich.

§ 4

1. Ryczałtowa wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: ……………….…………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT w wysokości 22 % co stanowi kwotę ………………… zł słownie: ………………...………

……………………………………………………………………………………………………………………….

wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi ………………….  zł  słownie: ………………...………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Rachunek (faktura) za wykonane prace podlega kontroli i zatwierdzeniu przez Delegaturę w Sieradzu Wojewódzkiego Oddziału.

3. Rachunek (faktura) może być zatwierdzony, gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany bez wad. Dopuszcza się możliwość wystawiania rachunków przejściowych do wysokości 75 % wartości umowy.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia rachunku (faktury) przelewem na konto Wykonawcy.

5. Wykonawca powiadomi z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie i miejscu odbioru przedmiotu zamówienia Delegaturę w Sieradzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Datą zakończenia zadania jest data odbioru przez Delegaturę w Sieradzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

§ 5

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1. Wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni  po podpisaniu umowy.

1.2. Przekazanie placu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.3. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia.

2.3.Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.4. Współpraca ze służbami Zamawiającego.

2.5. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

2.8.Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

2.9. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.10.Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.11.Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.12.Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.13. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 6

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/ rozpoczęcie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy

b/ zakończenie w terminie 24 listopad 2006 r.

§ 7

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

3.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

3.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

4. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

6.1 nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

6.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi , zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 8

Gwarancja i rękojmia.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu odbioru.

§ 9

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru (zadania)

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10

Usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 11

Zmiana umowy

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 12

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

1.2.zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

1.3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1.Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót zanikających,

2.2.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3.Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4.Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.5.Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1.dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2.odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w ofercie.

5.3.przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2.Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4.Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                      Wykonawca

Przetarg nieograniczony na „Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego przy Klasztorze Zakonu S.S. Bernardynek w Wieluniu”

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych

z okresu ostatnich 5 lat

| Lp | Wartość robót | Nazwa i adres budowy | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę).

Zał. nr 5 do SIWZ

Nazwa opracowania:			Kosztorys budowlany - ślepy

Nazwa obiektu:			Zabytkowy kościół rzymsko-katolicki

przy Klasztorze Zakonu S.S. „Bernardynek”,

w miejscowości Wieluń,

ul. Krakowskie Przedmieście 1, 98-300 Wieluń

KOSZTORYS BUDOWLANY - ŚLEPY

- Tabela elementów scalonych na wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych ogólnobudowlanych wykończeniowych wewnętrznych

- Obiekt: zabytkowy kościół rzymsko-katolicki przy Klasztorze Zakonu S.S. „Bernardynek” w miejscowości Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 1

| L.p. | Budynek kościoła Poszczególne pomieszczenia | Robocizna „R” + NKP zł | Materiał „M” + koszty zaopatrzenia zł | Sprzęt „S” + NKP zł | Wartość ogółem R+M+S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kościół - prezbiterium |  |  |  |  |
| B | Kościół – nawa główna |  |  |  |  |
| C | Kościół – różne dodatkowe roboty na całości |  |  |  |  |
| D | Kościół – pomieszczenia pod i na chórze |  |  |  |  |
| E | Kościół – pomieszczenie zakrystii |  |  |  |  |
| F | Kościół – pomieszczenie wieczernik |  |  |  |  |
| G | Kościół – pomieszczenie kruchta |  |  |  |  |
| H | Łącznik pomiędzy kościołem a klasztorem |  |  |  |  |
| I | Konfesjonał i pomieszczenie przy konfesjonale klasztornym |  |  |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| Po zaokrągleniu |  |  |  |  |  |

Słownie:

KOSZTORYS BUDOWLANY - ŚLEPY – STRONA OPISOWA

- Kosztorys służy do wyliczenia – ofertowego na wykonanie robót remontowo-budowlanych, wewnętrznych w zabytkowym kościele rzymsko-katolickim przy Klasztorze S.S. „Bernardynek” w mieście Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 1.

- Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac ogólnobudowlanych:

2.1. Roboty remontowe:

  - Malarskie;

  - Tynkarskie;

  - Odgrzybieniowe;

  - Wstępne posadzkarskie;

  - Zabezpieczające i porządkowe;

  - Konstrukcyjne gipsowe;

  - Drobne demontażowe instalacji C.O.;

  - Izolacyjne instalacji C.O.;

2.2. Roboty pomocnicze:

prace pomocnicze – w tym montowanie rusztowań „warszawskich” z elementów metalowych oraz rusztowań drewnianych w miejscach trudno dostępnych dla robót na wysokościach powyżej 4,5 m.

- Prace remontowo-modernizacyjne mają być wykonywane w następujących częściach kościoła:

  - prezbiterium;

  - nawa główna;

  - części pod chórem;

  - chór;

  - zakrystia;

  - wieczernik;

  - łącznik kościół-klasztor;

  - kruchta;

  - konfesjonał klasztorny;

KOSZTORYS BUDOWLANY  ŚLEPY – CZĘSĆ OBLICZENIOWA

A) KOŚĆIÓŁ - PREZBITERIUM

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Na demontaż figur i ozdób z ołtarzy z wynoszeniem po oznakowaniu i ponumerowa- niu a po remoncie wnoszenie, ustawianie i mocowanie W przybliżeniu 64 roboczo – godziny |  |  |  |  |
| 2 | KWCJ TOM 2-01 16-304 | Zabezpieczenie posadzki folią budowlaną z doniesieniem i wyniesieniem po robotach na zewnątrz 8,90 * 7,60 = 67,64 m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ 2-01 16-305 | Zabezpieczenie folią mebli tj. ołtarza głównego oraz dwóch bocznych z jej doniesieniem, klejeniem taśmą, zabezpiecze- niem i zdjęciem z wyniesie- niem po remoncie na zewnątrz ogółem 60 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 2-02 1612-03 | Zmontowanie rusztowania ramowego warszawskiego przestrzennego z demontażem dla remontu sufitu, do 8,00 mb wysokości 8,90 * 7,60 = 67,64 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR TOM 2-02 1611-07 | Zmontowanie rusztowań warszawskich, wielokolum- nowych o wysokości do 8,0 mb do remontu ścian i demon- taż po zakończeniu prac 8,90 * 2 ść. * 8,0 = 142,40 7,60 * 8,00 = 60,80 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 2-02 1602-01 1602-02 4 pomosty | Montowanie rusztowania stojakowego za ołtarzem głównym z drewna iglastego o wysokości ponad 5 mb do 8 mb i demontaż po zakończeniu remontu 7,60 * 1,00 = 7,60 m² |  |  |  |  |
| 7 | KWCJ TOM 2-01 16-317 Dodatek do robocizny praca na wy- sokości 1,10 | Usuwanie starych powłok malarskich z powierzchni sufitów – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną – sufit z łukami gotyckimi 8,90 * 7,60 8 wsp. 1,10 = 74,40 m² |  |  |  |  |
| 8 | KWCJ TOM 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich jw. lecz ze ścian, ościeży, filarów 2 * (7,60+8,90) * 8,00 = 264,00 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni i ścian środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” 2 * (7,60 + 8,90) * 8,0 = 264,00 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR TOM 4-01 0622-05 „M” norma producenta Praca na wysokości | Impregnacja zeskrobanych powierzchni sufitu – środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” 8,90 * 7,60 * wsp. 1,10 = 74,40 m² |  |  |  |  |
| 11 | KNR TOM 2-02 2009-02 pogrubienia | Przecierka –gładź szpachlowa mineralna wyrównująca na powierzchni starych tynków ścian – np.: Atlas Rekord 2* (7,60 + 8,90) * 8,00 = 264,00 m² |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 2009-04 Na wysokości ponad 4,5m, współcz. do R =1,10 | Przecierka –gładź szpachlowa mineralna –np.: Atlas Rekord, wyrównująca na powierzchni sufitu 8,90 * 7,60 * wsp. 1,10 = 74,40 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR TOM 4-01 1204-05 1,10 wsp. do R prace na wysokości | Gruntowanie przetartych tynków środkiem gruntującym o konsystencji emulsji np.: Optiva – grunt ścian i sufitu Ścian = 264,00 m² Sufitu = 74,40 m² Ogółem = 338,40 m² |  |  |  |  |
| 14 | KNR TOM 2-02 1505-01 1505-02 1,10 wsp. do R prace na wysokości | Malowanie przetartych i zagruntowanych powierzchni sufitu oraz ścian – farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Ścian = 264,00 m² Sufitu = 74,40 m² Ogółem = 338,00 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w prezbiterium |  |  |  |  |  |  |

B) KOŚCIÓŁ – NAWA GŁÓWNA

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Na demontaż figur, części zdobień z ołtarzy z wynosze- niem po oznakowaniu i ponumerowaniu a po remoncie wnoszenie, ustawianie i mocowanie W przybliżeniu 96 roboczo – godzin |  |  |  |  |
| 2 | KWCJ TOM 2-01 16-304 | Zabezpieczenie posadzki oraz ławek folią budowlaną z klejeniem połączeń taśmami z wniesieniem i wyniesieniem folii po robotach na zewnątrz 12,20 + 12,20 * wsp.1,30 = 193,49 m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ 2-01 16-305 | Zabezpieczenie folią mebli tj. ołtarzy bocznych z doniesieniem, klejeniem taśmą, zabezpieczeniem oraz zdjęciem i wyniesieniem po remoncie na zewnątrz ogółem 200 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 2-02 1612-03 | Zmontowanie rusztowania ramowego warszawskiego przestrzennego z demontażem dla prac remontowych sufitu, do 8,00 mb wysokości i rozbiórka po zakończeniu prac 12,20 * 12,20 = 148,84 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR TOM 2-02 1611-07 | Zmontowanie rusztowań warszawskich, wielokolum- nowych o wysokości do 8,0 mb do remontu ścian i demon- taż po zakończeniu prac 2* 12,20 *2 * 8,00 =390,40m² |  |  |  |  |
| 6 | KWCJ TOM 2-01 16-317 Dodatek do robocizny praca na wy- sokości 1,10 | Usuwanie starych powłok malarskich z powierzchni sufitów – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną – sufit z łukami gotyckimi 12,20 *12,20 * wsp.1,50 = 223,26 m² |  |  |  |  |
| 7 | KWCJ TOM 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich jw. lecz ze ścian, ościeży, filarów 2 * (12,20+12,20) * 8,00 = 390,40 m² minus lamperie 12,20 * 4 * 1,5 = -73,20 = 317,20 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni i ścian środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Przedmiar z poz.7 =317,20 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 4-01 0622-05 „M” norma producenta Praca na wysokości | Impregnacja zeskrobanych powierzchni sufitu – środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” 12,12 * 12,20 * wsp. 1,50 = 223,26 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR TOM 2-02 2009-02 pogrubienia | Przecierka –gładź szpachlowa mineralna wyrównująca na powierzchni starych tynków ścian – np.: Atlas Rekord oraz ościeży i filarów z pogrubie- niami Przedmiar z poz.7 =317,20 m² |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 2009-04 Wysokość ponad 4,5 m współcz. do R =1,10 | Przecierka –gładź szpachlowa mineralna –np.: Atlas Rekord, wyrównująca na powierzchni sufitu na wys.ponad 4,5 m Przedmiar poz. 6= 223,26 m² |  |  |  |  |
| 12 | KNR TOM 4-01 1204-05 1,10 wsp. do R prace na wysokości | Gruntowanie przetartych tynków środkiem gruntującym o konsystencji emulsji np.: Optiva – grunt ścian i sufitu Ścian = 317,20 m² Sufitu = 223,26 m² Ogółem = 540,46 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR TOM 2-02 1505-01 1505-02 1,10 wsp. do R prace na wysokości | Malowanie przetartych i zagruntowanych powierzchni sufitu oraz ścian – farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Przedmiar jw. = 540,46 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w kościół – nawa główna |  |  |  |  |  |  |

C) ROBOTY REMONTOWE RÓŻNE NA CAŁOSCI KOŚCIOŁA

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KNR TOM 4-01 0702-02 kościół | Delikatne skucie osłony jutowo-gipsowej na starych rurach centralnego ogrzewania bez uszkodzeń tynków ścian i gzymsów na filarach nośnych o szerokości średnio 20 cm Ogółem = 108,00 mb |  |  |  |  |
| 2 | KNR TOM 4-02 0506-04 Wnętrze koscioła | Demontaż starych nie użytkowanych rur w instalacji centralnego ogrzewania o połączeniach spawanych na ścianach – piony przy filarach i poziomy na gzymsach na wysokości całkowitej 5 m Ogółem = 108,00 mb |  |  |  |  |
| 3 | KNR TOM 4-01 | Wykonanie tynków wapiennych uzupełniających w zatokach po zdemontowaniu rur C.O. i osłon izolacyjnych przy filarach i na gzymsach ozdobnych Ogółem = 108,00 mb |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0701-04 wnętrze kościoła | Odbicie tynków wewnętrznych wapiennych części lamperii (zmurszałej od wilgoci) na wysokości 1,0 mb = 69,00 mb * 1,00 mb = = 69,00 m² |  |  |  |  |
| 5 | KWCJ TOM 2-01 16-189 Wnętrze kościoła | Ługowanie – skrobanie starych lamperii na powierzchni ścian 12,20 * 4 * 1,50 = 73,20 4,70 * 2 * 3,90 = 36,66 12,20 * 2 * 1,50 = 36,60 brutto = 146,46 m² minus ołtarze: 14,00 * 1,50 = 21 m² minus skucia 69,00 m² ogółem 56,46 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 4-01 0621-05 | Impregnacja murów powierzchni lamperii po skuciach tynków specjalnym środkiem np.: firmy Remers Brutto = 146,46 m² minus pow. ołtarzy = 21m² ogółem = 125,46 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR TOM 4-01 0718-05 | Uzupełnienie tynków po skuciach części lamperii i odgrzybieniu zaprawą wapienną z pogrubieniami (mury kamienne) 3 warstwy Pomiar z poz. 4 = 69,00 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR TOM 2-02 2009-02 | Nałożenie gładzi szpachlowej mineralnej wyrównującej na powierzchnie pod lamperie– np.: Atlas Rekord Przedmiar z poz.6 =125,46 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 2-02 1503-02 | Malowanie naprawianych- remontowanych powierzchni sian – lamperii na całości kościoła Pomiar z poz. 6 = 125,46 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR TOM 4-01 1209-10 | Malowanie olejno stolarki drzwiowej wewn. z kościoła do zakrystii i kruchty 1,6 * 2,40 * wsp. 3 = 11,52 1,0 * 1,80 * wsp. 3,5 * 2 = 12,60 Ogółem 24,12 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót różnych w całości kościoła |  |  |  |  |  |  |

D) ROBOTY REMONTOWE POD I NA CHÓRZE KOŚCIOŁA

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KWCJ TOM 2-01 16-304 | Zabezpieczenie posadzki oraz trzech rzędów ławek folią budowlaną z klejeniem połą- czeń taśmami oraz z wniesie-niem i wyniesieniem folii po robotach na zewnątrz Pod chórem 12,20 * 4,70 * wsp. 1,6 = 91,74 m² Na chórze 12,20 * 4,70 * wsp. 1,2 = 68,80 m² Ogółem = 160,54 m² |  |  |  |  |
| 2 | KWCJ TOM 2-01 16-317 | Usuwanie starych powłok malarskich z powierzchni sufitów – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną 12,20 * 4,70 *2 suf. = 114,68 m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ TOM 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich jw. lecz z powierzchni ścian Pod chórem 2 * (12,20+4,70) * 3,7 = 125,06 m² Na chórze 2 * (12,20 + 4,7) * 4,5 = 152,10 m² Brutto 277,16 m² Minus powierzchnie lamperii 73,26 m² Ogółem 203,90 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni i ścian środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Przedmiar z poz.3 =203,90 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR TOM 4-01 0622-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni sufitu – środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Przedmiar poz.2 = 114,68 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 2-02 2009-02 pogrubienia | Wykonanie gładzi szpachlowej mineralnej ręcznie na powierzchni remontowanych tynków ścian – np.: Atlas Rekord Przedmiar z poz.3 =203,90 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 2009-04 wysokość ponad 4,5m, współcz. do R =1,10 | Przecierka –gładź szpachlowa mineralna –np.: Atlas Rekord, wyrównująca na powierzchni sufitu Przedmiar poz. 2= 114,68 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR TOM 4-01 1204-05 | Gruntowanie wyremontowa- nych powierzchni tynków ścian oraz sufitów środkiem gruntującym o konsystencji emulsji np.: Optiva Ścian = 203,90 m² Sufitu = 114,68 m² Ogółem = 318,58 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 2-02 1505-01 1505-02 | Malowanie przetartych i zagruntowanych powierzchni sufitu oraz ścian – farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Przedmiar jw. = 318,58 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych nad i pod chórem |  |  |  |  |  |  |

E) ROBOTY REEMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W POMIESZCZENIU ZAKRYSTII I KOŚCIOŁA

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Wynoszenie mebli obrazów itp. Przed remontem oraz wnoszenie oraz ponowne ustawianie po zakończeniu prac. W przybliżeniu 16 roboczo – godziny |  |  |  |  |
| 2 | KNR TOM 4-01 0701-04 | Skucie części tynków wewnętrznych ścian z zaprawy wapiennej zmurszałej i częściowo z pleśnią. nad lamp.1,80 * 3,80 =6,84m² całej lamp. (6,0 + 3,8) * 2 * 1,0 = 19,60 m² ogółem = 26,44 m² |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0701-10 | Skucie części tynków ze zmurszałego i spękanego sufitu z zaprawy wapiennej 6,00 * 3,80 * 30% = 6,84 m² |  |  |  |  |
| 4 | KWCJ TOM 2-01 16-317 | Usuwanie starych powłok malarskich z pozostałych części powierzchni sufitu – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną 6,00 * 3,80 = 22,80 m² minus skuta część 6,84 m² ogółem 15,96 m² |  |  |  |  |
| 5 | KWCJ 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich z pozostałych części powierzchni ścian – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną 2 * (6,0 + 3,80) = 35,28 m² minus skuta pow. 6,84 m² ogółem 28,44 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni ścian środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Nad lamp. 35,28 m² Pod lamp. 19,60 m² Ogółem 54,88 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0622-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni sufitu środkiem pleśnio- i grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Przedmiar poz. 4 = 22,80 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR TOM 4-01 0718-05 | Wykonanie tynków wapiennych – uzupełnienia z pogrubieniami w miejscach skutych na ścianach kamiennych Ogółem 22,80 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 4-01 0718-10 Część powierzchni | Wykonanie tynków wapiennych pogrubianych – uzupełnienia na skutych częściach sufitu = 6,84 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR TOM 2-02 2009-02 2009-07 pogrubienia | Dwukrotne nakładanie gładzi szpachlowej mineralnej wyrównującej na powierzchni remontowanych tynków ścian – np.: Atlas Rekord Przedmiar poz. 6 = 54,88 m² |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 2009-04 2009-08 | Dwukrotne nakładanie gładzi szpachlowej mineralnej wyrównującej na powierzchni remontowanych tynków sufitu – np.: Atlas Rekord Ogółem 22,80 m² |  |  |  |  |
| 12 | KNR TOM 4-01 1204-05 | Gruntowanie przetartych tynków środkiem gruntującym o konsystencji emulsji np.: Optiva – grunt ścian i sufitu 22,80m² +35,28 m² + 19,60 m² = 77,68 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR TOM 2-02 1503-02 | Malowanie doborowe powie- rzchni lamperii ścian 19,60 m² |  |  |  |  |
| 14 | KNR TOM 2-02 1505-01 1505-02 „M” norma producenta | Malowanie przetartych i zagruntowanych powierzchni sufitu oraz ścian – farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Ogółem 58,08 m² |  |  |  |  |
| 15 | KNR TOM 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z uszkodzonych płytek lastrykowych (z kamienia sztucznego) 6,00 * 3,80 = 22,80 m² |  |  |  |  |
| 16 | KNR TOM 4-01 0808-08 | Rozebranie cokolików przyściennych z płytek z kamieni sztucznych 6,00 mb * 2 + 3,80 * 2 = 19,60 mb |  |  |  |  |
| 17 | KNR TOM 2-02 1115-01 | Wykonanie warstwy wyrównującej pod posadzkę po rozebranych płytkach – samopoziomującej 22,80 m² |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-02 1115-02 | Wykonanie warstwy izolacji lateksowej pod posadzkę. Przedmiar poz. 15 = 22.80 m² |  |  |  |  |
| 19 | KNR TOM 2-02 1115-03 | Wykonanie podkładu z zapra- wy gumowej pod ułożenie płytek. Przedm. jw. =22,80m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w pomieszczeniu zakrystii kościoła |  |  |  |  |  |  |

F) ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE W BUDYNKU KOŚCIOŁA „WIECZERNIK”

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KNR TOM 4-01 0701-10 | Skucie części tynków wewnętrznych ze stropu drewnianego z usunięciem otrzeinowania drutów i gwoździ. 6,30 * 3,50 = 22,50 m |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0701-04 | Skucie części tynków ze zmurszałych i spękanych ścian z zaprawy wapiennej Nad lamperią: 6,30 * 1,50 = 9,45 2,00 * 1,50 = 3,00 Lamperie: 2* (6,30 + 3,50) * 0,90= 17,64 = 30,09m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich z pozostałych części powierzchni ścian – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną 2 * (6,30 + 3,50) * 1,50 = 29,40 m² minus skuta pow. 12,45 m² ogółem 16,95 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0627-03 „M” norma producenta | Impregnacja powierzchni drewnianej stropu środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Ogółem 22,05 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni ścian środkiem pleśnio- i grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Nad lamperią: 2* (6,30 +3,50) * 1,50 = 29,40 Lamperia: 2* (6,30 +3,50) * 0,90 = 17,64 Ogółem = 47,04 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 2-02 2007-04 „M” norma producenta | Wykonanie na stropie konstrukcji rusztu z kształtowników metalowych pod okładziny z płyt kartonowo-gipsowych Ogółem 22,05 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR TOM 2-02 2006-04 | Wykonanie okładziny stropów na rusztach z płyt kartonowo-gipsowych = 22,50 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR TOM 4-01 1204-05 | Zagruntowanie powierzchni stropu – gruntem akrylowym Przedmiar = 22,05 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 2009-04 2009-08 | Dwukrotne nakładanie gładzi szpachlowej mineralnej wyrównującej na powierzchni remontowanych tynków sufitu – np.: Atlas Rekord Ogółem 22,05 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR TOM 4-01 0718-05 | Wykonanie – uzupełnienie tynków wapiennych z pogrubieniami na ścianach kamiennych uprzednio skutych - 3 warstwy m² = 30,09 m² |  |  |  |  |
| 11 | KNR TOM 2-02 2009-02 | Nałożenie gładzi szpachlowej mineralnej np.: Atlas Rekord na ścianach = 47,04 m² |  |  |  |  |
| 12 | 4-01 1204-05 | Gruntowanie wyremontowanych powierzchni tynków ścian środkiem gruntującym o konsystencji emulsji np.: Optiva – grunt ścian i sufitu 2 * (6,30 + 3,50) * 1,50 = =29,40 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR TOM 2-02 1505-01 1505-02 | Malowanie przetartych i zagruntowanych powierzchni ścian – farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Ogółem = 29,40 m² |  |  |  |  |
| 14 | KNR TOM 2-02 1505-05 | Malowanie powierzchni sufitów z płyt kart.-gips. – specjalną farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Ogółem = 22,05 m² |  |  |  |  |
| 15 | KNR TOM 2-02 1503-02 | Malowanie naprawionych powierzchni ścian pod lamperię 2 * (6,30 + 3,50) * 0,90 = =17,64 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w budynku wieczernika |  |  |  |  |  |  |

G) ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU KOŚCIOŁA POMIESZCZENIE „KRUCHTY”

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KNR TOM 4-01 0701-04 | Skucie tynków wewnętrznych na ścianach zmurszałych i zapleśniałych od poziomu posadzki 9,00 mb * 1,00 m = 9 m² |  |  |  |  |
| 2 | KWCJ TOM 2-01 16-317 | Skrobanie starych powłok malarskich z powierzchni sufitu z naprawą pęknięć zaprawą wapienną 3,00 * 3,00 = 9,00 m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich z pozostałych części powierzchni ścian – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną 3mb * 3 ść * 3,0 m = 27,0 m² minus skuta pow. 9,0 m² ogółem 18,00 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja powierzchni murów oraz ścian środkiem pleśnio- i grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Przedmiar poz. 3 = 27,00 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0622-05 „M” norma producenta | Impregnacja powierzchni strou - sufitu środkiem pleśnio- i grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Ogółem = 9,00 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 4-01 0718-05 R*3 M*2,5 „M” norma producenta | Wykonanie – uzupełnienie tynków wewnętrznych wapiennych 3 warstwy z pogrubieniami – mury z kamienia po skuciu z zaprawy wapiennej Ogółem 9,00 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR TOM 2-02 2009-02 | Wykonanie gładzi szpachlowej mineralnej np.: Atlas Rekord na powierzchni remontowanych ścian = 27,00 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 2009-04 | Wykonanie gładzi szpachlowej mineralnej np.: Atlas Rekord na powierzchni remontowanego sufitu = 9,00 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 4-01 1204-05 | Zagruntowanie remontowanych powierzchni sufitu oraz ścian – emulsją Optivia Grunt 27,00 + 9,00 = 36 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1505-01 i 02 | Malowanie powierzchni tynków ścian i sufitu – remontowanych - farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Ogółem = 36,00 m² |  |  |  |  |
| 11 | KNR TOM 4-01 0925-08 0925-15 | Dorabianie nowych elementów skrzydeł drzwiowych z drewna dębowego na wymianę listwy przymykowe = 4,00 mb rob-g 0,17 = 0,68 * R Dorabianie nowych elementów skrzydeł drzwiowych – klepki dębowe – do wewnątrz i na zewnątrz o pow. do 0,20 m² 1,60 * 2,0 * 2 strony = 6,40m² : 0,10 m² = 64 elem. |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0901-08 | Wymiana listew przymyko- wych remontowanych drzwi wejściowych z przeszlifowa- niem miejsc po zdjętych starych listwach = 2 elem. |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0902-06 Wejście główne | Wymiana dorobionych elementów skrzydeł drzwiowych z klepki dębowej z przeszlifowaniem powierzchni podkładu po zdjęciu zniszczonych klepek – całość podzielona na 8 elementów |  |  |  |  |
| 14 | KNR TOM 4-01 0628-03 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania – pędzlem wewn. Podkładu skrzydeł drzwiowych przed umocowaniem klepek dębowych ,np.: Sadolinem Clasic 1,60 * 2,0 * 2 str. = 6,40 m² |  |  |  |  |
| 15 | KWCJ 2-01 12-185 | Przeszlifowanie podkładów skrzydeł drzwiowych przed nałożeniem podkładu impregnującego klepki Ogółem = 6,40 m² |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0628-03 Powierzchnie klepek profilowane | Zagruntowanie impregnatem klepek dębowych np.: Sadolinem Clasic, dwukrotnie przed umocowaniem do skrzydeł drzwiowych: 3,2 m² * 3,0 wsp.* 4 str. = 38,40 m² |  |  |  |  |
| 17 | KNR TOM 2-02 1508-12 | Malowanie nawierzchniowe powierzchni skrzydeł drzwiowych zamocowanej klepki dębowej uprzednio impregnowanej – pow. profilowana np.: Sadolinem Extra w kolorze orzech 1,60 * 2,00 * 1,5 wsp. * 2 str. = 9,60 m² |  |  |  |  |
| 18 | KNR TOM 2-02 2006-02 Pomie- szczenie kościoła | Wykonanie osłon z płyt kartonowo-gipsowych na ścianach – klejonych na zaprawie na paskach, z płyt 12,5 mm. Osłona nowych rur instalacji C.O. po remoncie tj. wymianie instalacji = 108,00 mb * 50% = mb inst – 54,00 * zabudowa 2 * 0,10 = 10,80 m² |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02 1505-05 i 06 | Malowanie wykonywanych w poz. 18 osłon na rurach instalacji C.O., płyt kartonowo-gipsowych farbą np.: Tikturilla Optiva Zap =10,80 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w pomieszczeniu kruchty |  |  |  |  |  |  |

H) ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE POMIESZCZENIE ŁĄCZNIK KLASZTORNY

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KNR TOM 4-01 0701-10 | Skucie zmurszałych, odpadających i spleśniałych tynków wapiennych lamperii: 18,00 * 1,50 = 27,00 m² |  |  |  |  |
| 2 | KWCJ TOM 2-01 16-317 | Usuwanie starych powłok malarskich zmurszałych, spękanych poprzez skrobanie, naprawa pęknięć zaprawą wapienną na powierzchni sufitu 6,20 * 6,20 = 38,44 m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ TOM 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich poprzez czynności jw. Lecz powierzchnie ścian 2 * (6,20 + 6,20) * 3,0 = 74,40 minus lamperie = 27,00 ogółem = 47,40 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni ścian z kamienia środkiem pleśnio- i grzybobójczym firmy np.: „REMERS” ogółem = 74,40 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR TOM 4-01 0622-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni jw. lecz stropu – środkiem firmy np.: „REMERS” Ogółem = 38,44 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0718-05 pogrubienia | Uzupełnienie – nałożenie tynków wapiennych na powierzchni remontowanych tynków wewnętrznych pod lamperię ścian, 3 warstwy z pogrubieniami na murach z kamienia Ogółem = 27,00 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR TOM 2-02 2009-02 Całość ścian | Nakładanie gładzi z gipsu szpachlowego na remontowa-ne tynki ścian dwie warstwy, ręcznie, wyrównanie, gładzenie i szlifowanie całości, np.: Atlas Rekord 2 * (6,20 + 6,20) * 3,00 = = 74,40 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 2009-04 | Wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego na remontowa- ne tynki sufitu, ręcznie, wyrównanie, gładzenie i szlifowanie całości, np.: Atlas Rekord 6,20 * 6,20 = 38,44 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 2-02 1505-03 i 04 | Gruntowanie powierzchni gładzi ścian oraz sufitu środkiem gruntującym np.: Optiva Grunt i pomalowanie całości specjalną farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap: Pomiar poz. 9 = 88,80 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1505-01 i 02 | Pomalowanie remontowanych powierzchni tynków sufitu oraz części ścian nad lamperią emulsją np.: Opiva Tikturilla Zap Ogółem = 85,84 m ² |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 1503-02 | Malowanie naprawianych i zagruntowanych tynków wewnętrznych ścian – lamperii Ogółem = 27,00 m² |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych – lastrykowych 40 * 40 cm: 6,20 * 4,20 = =26,04 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0804-07 | Skucie i rozebranie pozostałej posadzki betonowej w pomie- szczeniu specj. konfesjonału 6,20 * 2,0 = 12,40 m² |  |  |  |  |
| 14 | KNR TOM 2-02 1115-01 | Wykonanie warstwy wyrów- nującej – samopoziomującej po zerwanych starych posadz- kach, pod wykonanie nowej 26,04 + 12,40 = 38,44 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w łączniku klasztornym |  |  |  |  |  |  |

I) ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE, WEWNĘTRZNE W BUDYNKU KONFESJONAŁ KLASZTORNY

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KNR TOM 4-01 0701-10 | Skucie tynków wewnętrznych ścian z zaprawy wapiennej zmurszałej na powierzchni stropu 4,40 * 6,00 = 26,40 m² |  |  |  |  |
| 2 | KNR TOM 4-01 0701-04 | Usuwanie starych zmursza- łych, spękanych tynków wapiennych wewnętrznych z kamiennych ścian 2* (4,40 + 6,00) * 3,00 = 62,40 m² |  |  |  |  |
| 3 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni ścian z kamienia środkiem pleśnio- i grzybo- bójczym np.: „REMERS” Przedmiar z poz.2 = 62,40 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0622-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni jw. Lecz stropu – środkiem firmy np.: „REMERS” 26,40 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0718-05 Pogrubienia | Uzupełnienie – nałożenie tynków wapiennych na powierzchni remontowanych tynków ścian, 3 warstwy z pogrubieniami na murach z kamienia Przedmiar poz. 2 = 62,40 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0718-10 | Uzupełnienie – nałożenie nowego tynku wapiennego w miejsce skutego z pogrubie- niami 3 warstwy na stropie Przedmiar poz. 1= 26,40 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR TOM 2-02 2009-02 i 07 | Nakładanie gładzi z gipsu szpachlowego na remontowa-ne tynki ścian dwie warstwy, ręcznie, wyrównanie, gładzenie i szlifowanie całości = 62,40 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 2009-04 i 08 | Nakładanie gładzi z gipsu szpachlowego na remontowa- ne tynki sufitu dwie warstwy, ręcznie, wyrównanie, gładzenie i szlifowanie całości = 26,40 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 2601-05 | Dodatkowe wzmocnienie nowych tynków z uwagi na powstające rysy – siatką z włókna szklanego wmontowa- ną za pomocą masy klejącej na ścianach i suficie Ogółem 88,80 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR TOM 2-02 1505-03 i 04 | Gruntowanie powierzchni gładzi ścian oraz sufitu środkiem gruntującym np.: Optiva Grunt i pomalowanie całości specjalną farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap: Pomiar poz. 9 = 88,80 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w konfesjonale klasztornym |  |  |  |  |  |  |