ZP-341/12/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 60 000Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zamawiający Gmina Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860259, fax 0-43 8860260, NIP 832-19-61-078

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotem zamówienia jest „ Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, wodociągu, dróg z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego Kościuszki II w Wieluniu”

W ramach zamówienia należy wykonać :

1/ przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych dla terenu objętego projektem

2/ opracowanie matrycy dla celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej, wykonanie analogowo na 	folii i zapisanie na nośniku CD

3/przygotowanie dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 	publicznego (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717) i jej uzyskanie

4/opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i 	jej  uzyskanie

5/opracowanie operatu oddziaływania na środowisko

6/opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu ulic i uzyskanie pozwolenia 	wodno-prawnego

7/ wykonanie projektów budowlanych oddzielnie dla wszystkich branż, uwzględniające obowiązujące normy i 	przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych 	zgodnie z przepisami Prawa budowlanego spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 	2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych 	wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 	2072) i przepisów wykonawczych – w ilości 4 egz.

8/ wykonanie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i 	stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 	oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 	5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 	dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 	funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072) - w ilości 5 egz.

9/ wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż, 	przez którą należy rozumieć 	opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 	określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 	wyrobów budowlanych oraz 	oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą 	uwzględniać wymagania określone w 	§ 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 	sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i 	odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 	2072) – w ilości 2 egz.

10/ wykonanie przedmiarów robót dla wszystkich branż (z podziałem na poszczególne ulice), przez które należy 	rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej 	ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 	szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem 	podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą 	uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 	w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i 	odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z 	dnia 16 września 2004r. 	poz. 2072 z późniejszymi zmianami) – w ilości 2 egz.

11/ wykonanie kosztorysu inwestorskiego (z podziałem na poszczególne ulice) dla wszystkich branż  zgodnie z 	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 	kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 	budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.) 	wydrukowanych w opcji kalkulacji uproszczonej – w ilości 2 egz.

12/ wykonanie kosztorysów ślepych szczegółowych (z podziałem na poszczególne ulice) dla wszystkich branż – w 	ilości 2 egz.

13/ sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę 	projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w ilości 1 egz.

14/ uzyskanie wszystkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i uzyskanie 	prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Całość dokumentacji projektowej j.w należy sporządzić również w wersji elektronicznej (PDF) i 	przekazać zamawiającemu na nośniku (CD)

Teren objęty projektem zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – mapa terenu osiedla

KOD CPV  74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Za wykonanie zamówienia uważa się uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 	uprawomocnionej decyzji 	pozwolenia na budowę wraz z załącznikami  oraz kompletem dokumentacji 	wykonawczej, kosztorysem inwestorskim, przedmiarami i kosztorysami ślepymi, STWiORB oraz 	dokumentacją geologiczną.

Teren planowanego zadania nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt ma uzyskać jedno pozwolenie na budowę. Jednocześnie nie wyklucza to opracowania oddzielnych projektów wykonawczych każdej branży osobno.

Projekt drogowy winien obejmować drogi osiedlowe z projektami skrzyżowań z istniejącymi drogami. W zakres projektu wchodzi ulica Kościuszki na odcinku nie posiadającym nawierzchni asfaltowej. Ulice 18-Stycznia, Zagłoby, Ludowa na starym osiedlu posiadają projekty drogowe.

Nie projektuje się przyłączy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej. Projekt kanalizacji deszczowej dotyczy tylko odwodnienia pasa drogowego.

Odprowadzenie wód deszczowych odbędzie się poprzez ul. Kościuszki do rowu otwartego przechodzącego 	pod torami kolejowymi.

Projektant winien uzyskać stosowne warunki techniczne do projektowania poszczegółnych sieci od Zakładu Energetycznego, Przedsiębiorstwa Komunalnego i Zarządu dróg Gminnych w Wieluniu.

Należy zaprojektować docelową organizację ruchu.

Aby zrealizować projekt należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie mapy terenu do celów projektowych posiadającą wszystkie potrzebne prawem uzgodnienia.

4.    Termin realizacji zamówienia - 31.08.2008r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

1. a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 	nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 	zdolnymi do wykonania zamówienia

c/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki:

a/udokumentują wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 	krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi odpowiadającej rodzajem usłudze stanowiącej 	przedmiot zamówienia o wartości łącznej co najmniej 50 000,00 zł  tj. polegającej na wykonaniu 	projektów w zakresie sieci w-k o wartości minimum 15 000 zł dla jednej usługi , dróg o wartości 	minimum 25 000 zł dla jednej usługi i oświetlenia ulicznego o wartości minimum 10 000zł dla jednej 	usługi.

b/ posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj, uprawnienia	budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności : drogowej; sieci wodociągowych i 	kanalizacyjnych; sieci i urządzeń elektrycznych.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty 	dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie 	któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. W/w warunki zostaną 	uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej 	specyfikacji.

- 1/Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

a) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5 ppkt 1. 	niniejszej specyfikacji musi być: oświadczenie - załącznik nr 2

b)Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2.a/ 	niniejszej specyfikacji muszą być:

- wykaz zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, termin realizacji usług, wartość 	zrealizowanych usług, odbiorcę usługi – załącznik nr 4, oraz dokumenty, że w/w roboty zostały 	wykonane należycie, np. referencje

c) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2.b/ 	niniejszej specyfikacji muszą być:

- kserokopie, potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych osób 	przewidzianych do realizacji zamówienia, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. 	uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalności : drogowej; sieci 	wodociągowych i kanalizacyjnych; sieci i urządzeń elektrycznych  oraz zaświadczeń z właściwego 	oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzających przynależność do tej izby na dzień składania 	ofert

2/ W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej niniejszym 	zamówieniem działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp wykonawca 	zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 	terminu  składania ofert albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 	wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności gospodarczej 	wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ 	wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami 	w w/w dokumencie.

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-	u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 	oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 	prawem 	zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 	wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 	terminu składania ofert

3/Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

a)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 	dokumentów złożonych wraz z ofertą, dotyczy to również spółek cywilnych. Przyjmuje się, że 	pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z 	oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. . Pełnomocnictwo winno być 	przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 	oryginałem.

b) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

c) zaakceptowany i parafowany wzór umowy załącznik nr 3

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

4/Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a na potwierdzenie wniesienia wadium załączyć do 	oferty dowód jego wniesienia. Nie wniesienie wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z 	postępowania przetargowego.

UWAGA: Wszystkie  w/w wymienione dokumenty  winny być przedstawione w formie oryginału lub 	kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e)ofertę.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć 	dokumenty wymienione w punktach 2a/,2b/. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 	zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie  z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 	publicznych. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 	postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 	sprawie zamówienia publicznego.

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz protesty przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację drogą pocztową lub za pomocą faksu.

Numer faksu podano w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Numery telefonów do kontaktów jak niżej.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- sprawy merytoryczne Wojciech Pastusiak  tel. 0-43 8860216

- sprawy formalno-prawne Renata Sobieraj tel. 0-43 8860249

- Zamawiający wymaga złożenia wadium do dnia 07.03.2007r. do godz. 11.00 w wysokości 3 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział 	w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457. Za datę i godzinę wniesienia wadium w formie 	pieniądza przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć 	kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wadium wnoszone w innej 	formie niż pieniądz należy wnieść do kasy Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wlk. 2, a jego kopię 	potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę załączyć do oferty.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 05.04.2007r

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, wodociągu, dróg z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego Kościuszki II w Wieluniu” Nie otwierać przed 07.03.2007r. godz. 11.30

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 	z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku 	składania oferty pocztą lub pocztą 	kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 1 Biuro obsługi interesanta w terminie do dnia 07.03.2007r. do godz. 11.00

Oferty będą otwierane w dniu 07.03.2007r. o godz. 11.30 w pokoju nr 203 w siedzibie zamawiającego, 	Biuro zamówień publicznych (budynek w parku II piętro).

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 	zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 	podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 	rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 	groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 	umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 	zamówienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę zamówienia. W związku 	z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe 	sprawdzenie terenu objętego 	projektem.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów 	przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

a/ Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa kryterium           waga            sposób punktowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena                                	   100%             Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

b/ Sposób oceny ofert.

Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o 	następujące kryteria 	wyboru:

Kryterium - cena oferty   100 %

Punktacja :

Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 100 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena 								  ocenianej oferty.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie popisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 	formach:

a/ pieniądzu

b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 	zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 	listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 	oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ING 	Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z  faktury.

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów – art. 179 do 183

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt  6 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 	zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw i adresów proponowanych podwykonawców.

Wieluń, dnia 22.02.2007r.	    		             ……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu zamawiającego

Załączniki do specyfikacji

- Druk „OFERTA” – załącznik nr 1

- Oświadczenie – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Wykaz usług – załącznik nr 4

- Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi do realizacji zamówienia – załącznik nr 5

- Mapa terenu osiedla Kościuszki w Wieluniu – załącznik nr 6

ZP-341/12/07								Załącznik nr 3 do SIWZ

Przetarg nieograniczony na „ Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, wodociągu, dróg z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego Kościuszki II w Wieluniu”

UMOWA – WZÓR

zawarta dnia ………….. w Wieluniu  pomiędzy Gminą Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 reprezentowaną przez:

Mieczysława Majchera  - Burmistrza Wielunia

zwaną dalej Zamawiającym

a firmą ……………………………………..……………………………………………………………z siedzibą w ……………………..……...……….…………………………….………………………………………………

prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do : ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……………….*,

rejestru przedsiębiorców KRS pod nr ………………….*  (* niepotrzebne skreślić)

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 16.01.2007r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,  Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, wodociągu, dróg z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego Kościuszki II w Wieluniu”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego:

1/ przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych dla terenu objętego projektem

2/ przygotowanie dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717)

3/ uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4/ opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i jej  uzyskanie

5/ opracowanie operatu oddziaływania na środowisko

6/ opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu ulic i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

7/ załączenie do projektu wszelkich innych niezbędnych opinii, uzgodnień, itp.

8/ wykonanie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, uwzględniające obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072) i przepisów wykonawczych – w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

9/ wykonanie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072) - w ilości 2 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

10/ wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072) – w ilości 2 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

11/ wykonanie przedmiarów robót dla wszystkich branż, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004r. poz. 2072 z późniejszymi zmianami) – w ilości 2 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

12/ wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r.) wydrukowanych w opcji kalkulacji uproszczonej – w ilości 2 egz.

13/ wykonanie kosztorysów ślepych szczegółowych (z podziałem na poszczególne ulice) dla wszystkich branż – w ilości 2 egz.

14/ sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w ilości 1 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu zaaprobowania wykonaną dokumentację projektową przedstawiającą proponowane roboty budowlane.Zamawiajacy ustosunkuje się do niej w ciągu 7 dni od jej dostarczenia. Aprobata Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowość opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.

4.  Dodatkowe warunki – do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ Przed rozpoczęciem prac projektowych dokładne oględziny terenu objętego projektem.

2/ Uwzględnienie , podczas realizacji projektu , wymogów Zamawiającego,

3/ Opracowanie rozwiązań technicznych

4/ Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych, przy założeniu, że zaproponowane rozwiązania zapewnią minimalizacje kosztów,

5/ Opisywanie proponowanych materiałów za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich znaków towarowych. Jeżeli będzie to niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia u Wykonawcy dodatkowych egzemplarzy dokumentacji. Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego dodatkowe egzemplarze dokumentacji w terminie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia.

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3.  Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

4. W przypadku niekompletnej dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia kosztów jej wykonania.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

§ 3

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

§4

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/ rozpoczęcie w terminie 3 dni od daty podpisania umowy

b/ zakończenie w terminie 31.08.2008r.

Przez zakończenie realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji. Odbiór przedmiotu zamówienia wraz z uprawomocnioną decyzją pozwolenia na budowę odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

Do projektu wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

cena brutto ……………… zł słownie: ……………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł słownie: ………………...……….

……………………………………………………………………………………………………………………….

cena netto wynosi ………………….  zł  słownie: ………………...……………….................................................

Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

2. Wynagrodzenie za wykonanie kopii dodatkowego egzemplarza projektu budowlano-wykonawczego wynosi :

cena brutto ……………… zł/szt słownie: ………………………………………………………………………….

w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł/szt słownie: …………...…………

……………………………………………………………………………………………………………………….

cena netto wynosi …………… zł/szt  słownie: ………………...………………......................................................

Cena za wykonanie dodatkowego egzemplarza jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura, płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Faktura wystawiona będzie na Gminę Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,

NIP 832-19-61-078

3. Faktura za prace projektowe , stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 7

1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a/ Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego,

b/Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a/ w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie opracowania według stanu na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania, wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

b/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów realizacji opracowania.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki. Kary te nie mogą przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

c/ za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10

1. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Zamawiający wspólnie z wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : …………………zł , słownie: …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

5. W przypadku nie wniesienia 30% wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty, Zamawiający ma prawo do potrącenia należnej kwoty z faktury końcowej Wykonawcy.

§ 12

Zmiana postanowień umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§14

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) obciążają Wykonawcę.

§ 15

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                      Wykonawca

ZP-341/12/07								Załącznik nr 1 do SIWZ

Przetarg nieograniczony na „ Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, wodociągu, dróg z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego Kościuszki II w Wieluniu”

.................................................................		………...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

NIP …………………………………………….. Regon ……………………………………………

Tel……….……………………………………. Fax ………………………………………………..

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym : „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, wodociągu, dróg z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego Kościuszki II w Wieluniu”

1.a/Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

za cenę brutto …………….. zł słownie : ……………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT 22 % …………… zł słownie.……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

netto .…………… zł słownie : ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

b/ termin wykonania zamówienia - 31.08.2008 r.

c/ okres gwarancji  60 miesięcy

d/ warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

2. Wynagrodzenie za wykonanie kopii dodatkowego egzemplarza projektu budowlano-wykonawczego wynosi :

cena brutto ……………… zł/szt słownie: ……………………………………………………………….

w tym podatek VAT w wysokości 22% co stanowi kwotę ………………… zł/szt słownie: ……………………...…………………………………………………………………………………….

cena netto wynosi …………… zł/szt  słownie: ……………..………......................................................

3. W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy …….. usług o podobnym zakresie i charakterze z niniejszym przedmiotem zamówienia. Wykaz tych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością, stanowi załącznik do niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia ( w tym zapoznaliśmy się z terenem objętym projektem)

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

8. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………………………….

Zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a/zakres rzeczowy ………………………………………………………………………………………

nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………………….

……………………………….………………………………………………………………………….

b/zakres rzeczowy ………………………………………………………………………………………

nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………………….

……………………………….………………………………………………………………………….

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZP-341/12/07							Załącznik nr 2 do SIWZ

Przetarg nieograniczony na „ Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, wodociągu, dróg z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego Kościuszki II w Wieluniu”

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

Firma (nazwa, adres) ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................

(podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

## ZP-341/12/07								Załącznik nr 4 do SIWZ

Przetarg nieograniczony na „ Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, wodociągu, dróg z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego Kościuszki II w Wieluniu”

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

Wykaz usług

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty wszczęcia przedmiotowego postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem danych o których mowa w tabelce:

| Przedmiot usługi | Całkowita wartość usługi w zł | Data wykonania usługi |  | Odbiorca usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek (Dzień, miesiąc, rok) | Koniec (Dzień, miesiąc, rok) |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane z należytą starannością (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę).

......................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy

lub jego upełnomocniony przedstawiciel)

ZP-341/12/07

Przetarg nieograniczony na „ Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, wodociągu, dróg z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego Kościuszki II w Wieluniu”

Załącznik nr 5 do SIWZ

.................................................................		...................., dnia  .........................

(pieczątka firmy)

Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi do realizacji zamówienia

| Lp. | Nazwisko i imię | Secjalność i zakres uprawnień budowlanych | Nr uprawnień/ Nr zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | specjalność : drogowa |  |
| 2 |  | specjalność instalacyjna w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; |  |
| 3 |  | specjalność instalacyjna w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia osób przewidzianych do realizacji zadania oraz zaświadczenia o przynależności tych osób do izby inżynierów budownictwa (czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę)

……………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy