IR-7040/119/05/09

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa :

Gmina Wieluń

Adres pocztowy :

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Pamuła 		Telefon : 0-43 8860216

Email :	 pamulaj@um.wielun.pl                                             f ax: 0-43 8860260

Określenie przedmiotu zamówienia :

„Przebudowa drogi z budową parkingów w ul. Wyszyńskiego w Wieluniu – zamówienie uzupełniające”

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy :

W trakcie realizacji inwestycji przedstawiciel wykonawcy zwrócił uwagę zasadność rozszerzenia zakresu inwestycji, która powinna być wykonana aby przebudowany fragment drogi spełniał swoje przeznaczenie. W trakcie realizacji inwestycji po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej okazało się, że podbudowę drogi stanowią płyty typu OWT. Płyty z racji swojej konstrukcji i rodzaju materiałów użytych, nie mogą być frezowane z powodu istniejącego zbrojenia.  Brak możliwości frezowania płyt powoduje, że nawierzchnia drogi nie uzyska spadku powodującego odpływ wód opadowych do ul. P. O. W. Płyty trzeba zdemontować i wykonać nową podbudowę.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania zachodzi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego, które są tożsame z zakresem robót określonych w umowie nr 99/2008 z dnia 28 marca 2008 r.

Nazwa i adres Wykonawcy :

Nazwa:

„LARIX” sp. z o. o.

Adres pocztowy:

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Wieluń, dnia 20.05.2009r.			………………………………………