Uchwała Nr  XX/177/04

# Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieluń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 983, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) na wniosek Burmistrza Wielunia, Rada Miejska w Wieluniu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieluń stanowiący załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XX/177/04

z dnia 29 czerwca 2004 r. Rady Miejskiej w Wieluniu

Wieloletni Plan Inwestycyjny

dla Gminy Wieluń

Wieluń, 2004

Spis treści:

1.Wstęp	3

2.Przedstawienie Gminy	4

3.Procedura sporządzania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych 	 5

4.Samorząd a Wieloletni Plan Inwestycyjny 	 5

5.Proces tworzenia planu	6

6.Wieloletni Plan Inwestycyjny – Przedstawienie	 7

1. Wstęp

Włączenie Polski w system światowej gospodarki rynkowej, a także wymogi wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej spowodowały konieczność uchwalenia przez jednostki samorządu terytorialnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Jest on niezbędny do absorpcji środków unijnych. Unia Europejska, tworząc fundusze, daje możliwość dofinansowania inwestycji o znaczeniu lokalnym.

Celem sporządzania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym, w długiej perspektywie czasowej.

Decyzje te pozwolą na wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla planowanych procesów inwestycyjnych (rozwiązanie problemów terenowo-prawnych, przygotowanie dokumentacji projektowej, itp.) Umożliwią także zabezpieczenie źródeł finansowania dla planowanych zadań z odpowiednim wyprzedzeniem

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego w gminie to:

- pełniejsze uspołecznienie systemu planowania

- skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków Gminy

- skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju Gminy

- większa wiarygodność Gminy

- poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych (przygotuje Gmina do wymagań Unii Europejskiej dotyczących korzystania ze środków akcesyjnych )

Wieloletni plan inwestycyjny będzie planem kroczącym, czyli corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą do tworzenia kolejnych budżetów Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie się odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych zadań do planu w miarę możliwości finansowych Gminy.

2. Przedstawienie Gminy

Miasto i gmina Wieluń tworzą jednostkę administracyjną o statusie gminy miejsko-wiejskiej. Należy ona do powiatu wieluńskiego zlokalizowanego                             w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Graniczy z ośmioma gminami: Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Osjaków, Pątnów, Skomlin                    i Wierzchlas. Całkowita powierzchnia Miasta i Gminy to 13 030 ha. Samo miasto ma 1690 ha i liczy 25 479 mieszkańców. Na terenach wiejskich mieszka 8748 osób.

Stopa bezrobocia w gminie Wieluń jest niższa niż średnia dla całego kraju i na dzień 31.05.2004 r. wyniosła 15, 2 %.

Gmina Wieluń jest gminą typowo rolniczą, brak jest obiektów o szkodliwym i uciążliwym działaniu – poza dzielnicą przemysłowo-składową Wielunia.

Na ogólną liczbę gospodarstw w mieście i gminie Wieluń 2508 największą grupę stanowią gospodarstwa rolne w przedziale powierzchni 2 -5 ha w liczbie 825 zajmujące 2815 ha powierzchni ogółem objętych podatkiem rolnym i 2693 ha użytków rolnych. Drugą najliczniejszą kategorią są gospodarstwa małe 1 – 2 ha powierzchni w liczbie 726 a udział w ogólnej powierzchni użytkowanej rolniczo przez gospodarstwa rolne wynosi 1085 ha. Bardzo niewielką grupę zarówno pod względem ilości i zajmowanej powierzchni stanowią gospodarstwa duże pow. 15 ha. Jest ich 15 zajmując powierzchnię 141 ha użytków rolnych.

Pomimo faktu, że Gmina Wieluń jest liderem wśród ośrodków  administracyjnych i gospodarczych na tle powiatu wieluńskiego, to na terenach wiejskich zamieszkuje ok. 25% ogółu ludności Gminy Wieluń.

W Wieluniu nie występują duże zakłady przemysłowe. W ostatnich czterech latach nastąpił przyrost małych i średnich podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność handlową i usługową.

W ogólnej ilości jednostek gospodarczych przeważają przedsiębiorstwa zatrudniające do pięciu osób, które stanowią 95 % wszystkich podmiotów gospodarczych, a według prowadzonej działalności dominuje handel i usługi

–87%.

Najwięcej jest usług ogólnobudowlanych powiązanych ze sprzedażą materiałów budowlanych, zdrowotnych, gastronomicznych, transportowych, związanych z obsługą samochodów i sprzedażą paliwa.

Według   prawnej formy działalności dominuje sektor prywatny – działalność gospodarcza osób fizycznych oraz spółki prawa handlowego. Incydentalną formą jest własność państwowa.

3. Procedura sporządzania Wieloletnich Planów   Inwestycyjnych

Wieloletni Program Inwestycyjny pozwala na określenie optymalnej ścieżki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym oraz rozpoczęcie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych. Program umożliwia terminową realizację procesu przygotowania inwestycji, rozpoczęcie długotrwałych działań, związanych z uregulowaniem spraw terenowo - prawnych, uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w konsekwencji wybór wykonawcy danego zadania inwestycyjnego.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem skutecznego zarządzania finansami gminy, umożliwiającym zaplanowanie inwestycji w oparciu o solidne dane finansowe oraz z pełnym przekonaniem, co do jej faktycznej wartości dla gminy. Pozwala on na realistyczną ocenę możliwości finansowych gminy i pomaga w wyborze priorytetowych inwestycji. Prowadzi do efektywnej i oszczędnej realizacji konkretnego pakietu inwestycji.

Wieloletni Plan Inwestycyjny powstaje w ścisłej korelacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieluń i Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wieluń.

4. Samorząd a Wieloletni Plan Inwestycyjny

Władze samorządowe posiadające coraz większy zakres obowiązków i uprawnień, ponoszą odpowiedzialność przed mieszkańcami za sprawne planowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego stanowi jedną z jego podstawowych funkcji publicznych. Trudno sobie wyobrazić harmonijny rozwój gminy i jej infrastruktury bez długoletniego programu inwestycyjnego. W gminie, w której perspektywa wieloletnia jest pomijana, najczęściej występuje wiele niepożądanych zjawisk, między innymi:

- nieuzasadniony ekonomicznie i społecznie wybór realizowanych inwestycji

- prowadzenie jednocześnie zbyt wielu inwestycji i przeznaczenie na każdą z nich przeznaczając zbyt małych środków, co wydłuża i podraża proces inwestycyjny

- brak gwarancji zakończenia inwestycji w racjonalnym czasie.

5. Proces tworzenia planu

Wieloletni Plan Inwestycyjny to efekt procesu w wyniku, którego ustala się listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji oraz kolejność ich wykonywania wraz z opisem rzeczowym i określonymi źródłami ich finansowania - w rozbiciu na poszczególne lata.

Podstawą przy wyborze najważniejszych inwestycji jest Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wieluń. Wskazuje ona główne kierunki rozwoju Gminy oraz najważniejsze zadania strategiczne. Dzięki temu do realizacji są wybierane te zadania inwestycyjne, które przyczyniają się do osiągnięcia celów sformułowanych w strategii tj:

1.Przygotowanie terenów pod inwestycje.

2.Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz oferty inwestycyjnej gminy.

3.Dokończenie skanalizowania i wodociągowania wsi oraz modernizowanie dróg gminnych.

4. Stworzenie systemu pozyskiwania środków pomocowych.

5. Zbudowanie systemu wspierania MSP.

Spośród licznych potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców, radnych i innych wnioskodawców należy wybrać te, które przyczynią się do osiągnięcia ważnych dla Gminy celów. Sformalizowanie sposobu postępowania przy wyborze inwestycji pozwala na szybszy, efektywniejszy i bardzie obiektywny wybór najlepszych inwestycji.

- Wieloletni Plan Inwestycyjny - Przedstawienie

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest planem kroczącym - to znaczy, że horyzont czasowy jest zachowany poprzez coroczne przesuwanie o jeden rok do przodu. Dzięki temu inwestycje nie ujęte w planie mogą zostać włączone w jego kolejnych edycjach. Procedura sporządzania WPI pozwala na coroczne aktualizowanie planu. Działania planistyczne, pozwalają na wyprzedzające uruchomienie procedury przygotowania inwestycji. W efekcie możliwe staje się unikniecie kosztownych zmian w dokumentacji projektowej oraz lepsza koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez obywateli, firmy prywatne i inne podmioty na terenie Gminy. Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwoli na określenie optymalnej ścieżki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, jak również służyć będzie uwiarygodnieniu działań przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych. Zwiększy się także stabilność finansową Gminy.

Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe UE.

Poza tym, przynosi same korzyści gminie, gdyż zapewnia:

- jasny i jednolity schemat podejmowania decyzji w oparciu o zhierarchizowane kryteria oceny inwestycji

-  większy obiektywizm w procesie podejmowania decyzji

- możliwość lepszego i wcześniejszego przygotowania poszczególnych inwestycji do realizacji oraz optymalne  wykorzystania źródeł finansowania

- ocenę wpływu inwestycji na budżet Gminy po jej zrealizowaniu

- wydłużenie horyzontu planowania i uszczegółowienie finansowej strony planu inwestycyjnego

- podniesienie wiarygodności kredytowej Gminy.

Prezentowany plan powstał w wyniku dokonania wyboru zadań spośród wielu wniosków, dotyczących najważniejszych i najpilniejszych przedsięwzięć z punktu widzenia możliwości rozwojowych Gminy Wieluń.

Planowane nakłady na inwestycje

Analizując powyższe zestawienie, konieczne jest sięgniecie po zewnętrzne środki finansowe.

W WPI uwzględnia się następujące źródła finansowania:

- środki własne

- dotacje celowe z budżetu państwa

- dotacje instytucji pozarządowych

- dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- niskooprocentowane kredyty

- kredyty komercyjne

-    środki pomocowe z Unii Europejskiej

-    inne

Załącznik do uchwały nr XX/177/04

z dn. 29 VI 2004 r. Rady Miejskiej w Wieluniu

Plan                                                                      
 zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006 – źródła finansowania

.

| Lp. | Nazwa projektu lub zadania | Koszt całkowity w tys. | 2004 |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | budżet gminy | fundusz europ. | Poży - czki |  | inne | budżet gminy | fund. europ. |  | Poży -czki | inne | budżet gminy | fundusz europ. |  | Poży - czki | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| OBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA CEL OPERACYJNY: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kurów– dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej | 430,0 | 80,0 |  | 250,0 |  | 100,0 lud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kadłub – budowa kanalizacji sanitarnej | 2.530,0 | 310,0 | 390,0 |  |  | 100,0 lud | 465,0 | 599,0 |  |  | 150, lud | 158,0 | 258,0 |  |  | 100,0 lud |
| 3. | Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej | 2.534,0 | 34,0 |  |  |  |  | 230,0 |  |  | 420,0 | 50,0 lud | 330,0 |  |  | 420,0 | 50,0 lud |
| 4. | Oczyszczalnia ścieków – III etap – budowa ciągu utylizacji osadów | 2.230,0 | 30,0 |  |  |  |  | 180,0 | 420,0 |  |  |  | 300,0 | 700,0 |  |  |  |
| 5. | Przebudowa Kanału Wieluńskiego | 1.300,0 | 100,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 400,0 |  |
| CEL OPERACYJNY: POPRAWA ESTETYKI ZAGOSPODAROWANIA INFRASTRUKTURALNEGO TERENÓW ZIELONYCH W WIELUNIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zieleń miejska – modernizacja i zakładanie terenów zieleni miejskiej | 1.850,0 | 235,0 |  |  |  | 15,0 | 230,0 |  |  | 10,0 | 60,0 | 230,0 |  |  | 10,0 | 60,0 |
| CEL OPERACYJNY: POPRAWA STANU GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa linii segregacji odpadów | 1.000,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 8. | Rozbudowa składowiska odpadów | 6.000,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 | 400,0 |  |  |  | 300,0 |
| 9. | Rekultywacja istniejącego składowiska | 6.000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEL OPERACYJNY: POPRAWA JAKOŚCI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kurów – ulice: Łąkowa, Farysia | 610,0 | 220,0 |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 11. | Kurów, ul. Farysia – budowa parkingu | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Gaszyn, ul. Źródlana | 793,0 | 293,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 13. | Gaszyn, ul. Powstańców Warszawy – I etap | 430,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  |
| 14. | Gaszyn, ul. Przykościelna – budowa parkingu | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dąbrowa, ul. Ceglana – przebudowa drogi | 660,0 | 10,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
| 16. | Ul. 18 Stycznia w Rudzie – kompleksowa przebudowa z budową chodnika i ścieżki rowerowej, budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudową wodociągu | 4.450,0 | 50,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 1.500,0 Z.D.Woj. |
| 17. | Ul. Kościuszki | 1.000,0 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ul. Powstańców 1863r. | 520,0 | 300,0 |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Drogi „za szpitalem” | 284,0 | 284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ul. Wołodyjowskiego | 600,0 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
| 21. | Ul. Kosynierów | 850,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 22. | Ul. Dojazdowa | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ul. Stodolniana | 87,0 | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ul. Urocza | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ul. Krasińskiego | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ul. Młynarska | 310,0 | 10,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSZAR STRATEGICZNY: WARUNKI BYTOWE LUDNOSCI CEL OPERACYJNY: POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH LUDNOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Budowa mieszkań socjalnych | 5.050,0 | 400,0 |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |
| 28. | Zakup mieszkań na rynku wtórnym | 1.600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 29. | Gospodarka mieszkaniowa - modernizacja i remont zasobów mieszkaniowych oraz podwyższanie standardu mieszkań/socjalne – mieszkalne/ - termomodernizacja mieszkań komunalnych /min. podłączenie do sieci ciepłowniczej/ | 3.450,0 5.690,0 | 300,0 290,0 |  |  |  |  | 350,0 350,0 |  |  | 350,0 | 50,0 | 350,0 350,0 |  | 350,0 |  | 50,0 |
| CEL OPERACYJNY: ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych. Wspieranie finansowe podmiotów zmawiających integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem | 621,5 | 1,5 |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| CEL STRATEGICZNY: PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOSCI I PATOLIGII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Monitoring Wizyjny Miasta Wielunia | 720,0 | 250,0 |  |  |  | 150,0 | 50,0 |  |  |  | 30,0 | 50,0 |  |  |  | 30,0 |
| 32. | Modernizacja budynku w Olewinie, przeznaczonego na „Centrum Profilaktyki i Terapii” | 450,0 | 160,0 |  |  |  |  | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSZAR STRATEGICZNY: DZIEDZICTWO KULTUROWO – HISTORYCZNE I TURYSTYKA CEL OPERACYJNY: REWITALIZACJA OBSZARU CENTRALNEGO MIASTA W NAWIĄZANIU DO SPÓJNEJ KONCEPCJI ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Rewitalizacja centrum zabytkowego miasta | 2.000,0 | 80,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| OBSZAR STRATEGICZNY: EDUKACJA CEL OPERACYJNY: POPRAWA STANU BAZY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu | 1.310,35 | 200,0 |  |  | 797,18 |  | 313,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Termomodernizacja sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Wieluniu | 315, 25 | 120,0 |  |  | 195,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie | 159,35 | 55,0 |  |  | 104,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu | 92,0 | 20,0 | 15,0 |  |  |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |
| 39. | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Wieluniu | 200,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Wieluniu | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
| 41. | Modernizacja instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| 42. | Modernizacja instalacji CO w Szkole Podstawowej w Gaszynie | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Baseny kąpielowe – Ul. Broniewskiego – montaż instalacji do uzdatniania wody, sanitariatów, - UL. POW – montaż wentylacji | 600,0 | 50,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 44. | Stadion sportowy Wieluń ul. Wojska Polskiego – rozbudowa pawilonu sportowego | 766,0 | 350,0 |  |  |  |  | 185,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA CEL OPERACYJNY: STYMULOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie wraz z infrastrukturą | 10. 000,0 | 20,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 230,0 | 400,0 |  |  | 250,0 |
| 46. | Targowisko miejskie/ Giełda Zdrowej Żywności – modernizacja płyty targowiska/ projekt, odwodnienie, utwardzanie, nowe wiaty | 1.800,0 | 50,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
| CEL OPERACYJNY: WSPIERANIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ( MŚP ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach Wieluńskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości | 40,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 10,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| CEL OPERACYJNY: STWORZENIE WARUNKÓW DLA POZYSKIWANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH – KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Stworzenie oferty terenowej dla inwestorów poprzez scalenie gruntów | 200,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| OBSZAR STRATEGICZNY: KOMUNIKACJA CEL OPERACYJNY: MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Komunikacja miejska- zakup autobusów komunikacji miejskiej | 4.251,0 | 651,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |
| CEL OPERACYJNY: BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ REGIONU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Budowa ścieżek rowerowych + rozwój turystyki | 1.900,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| OBSZAR STRATEGICZNY: KOMPETENTNY I PRZYJAZNY OBYWATELOWI URZĄD CEL OPERACYJNY: SYSTEMATYCZNA INFORMATYZACJA URZĘDU MAJĄCA NA CELU REALIZACJĘ KONCEPCJI E - URZĘDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Regionalna Platforma Cyfrowa | 213,0 | 22,0 | 66,0 |  |  |  | 31,0 |  | 94,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 76.806,45 | 5.862,5 | 471,0 |  | 1.346,78 | 365,0 | 8.576,07 |  | 1.123,0 | 880,0 | 490,0 | 7.003,0 | 1.363,0 | 1.440,0 |  | 2.340,0 |

Plan                                                                      
 zadań inwestycyjnych na lata 2007-2013  prognoza

.

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt całkowity | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| OBSZART STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA CEL STRATEGICZNY: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ruda - kanalizacja sanitarna | 2.534,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Masłowice – kanalizacja sanitarna | 2.400,0 |  | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 |  |
| 3. | Widoradz - kanalizacja sanitarna | 1.100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. | ### Oczyszczalnia ścieków – III etap | 2.230,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ### Przebudowa Kanału Wieluńskiego | 1.300,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| CEL OPERACYJNY: POPRAWA ESTETYKI ZAGOSPODAROWANIA INFRASTRUKTURALNEGO TERENÓW ZIELONYCH W WIELUNIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ### Zieleń miejska – modernizacja i zakładanie terenów zieloni miejskiej | 1.000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| CEL OPERACYJNY: POPRAWA STANU GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ### Budowa linii segregacji odpadów | 1.000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ### Rozbudowa składowiska odpadów | 6.000,0 | 3.000,0 | 2.000,0 |  |  |  |  |  |
| 9. | ### Rekultywacja istniejącego składowiska | 6.000,0 |  |  | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.400,0 | 100,0 |
| CEL OPERACYJNY: POPRAWA JAKOSCI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dąbrowa – ul. Ceglana –przebudowa drogi | 660,0 | 200,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kadłub – Parcela – modernizacja drogi | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 12. | Ul. 18 Stycznia w Rudzie – kompleksowa przebudowa z budową chodnika i ścieżki rowerowej, budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudową wodociągu | 4.450,0 | 2.500, 0 ( w tym 500,0 zł. gmina ) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Gaszyn – drogi gminne –gruntowe - modernizacja | 1.750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 250,0 | 350,0 | 450,0 | 250,0 |
| 14. | Dąbrowa- drogi gminne gruntowe - modernizacja | 1.750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 250,0 |
| 15. | Ul. Kosynierów – budowa drogi | 850,0 | 200,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 16. | Os. Wyspiańskiego – Prosta – drogi gruntowe- budowa | 1.750,0 |  | 150,0 | 150,0 | 450,0 | 450,0 | 550,0 |  |
| 17. | Os. 18 Stycznia – Kościuszki – drogi gruntowe - budowa | 1.750,0 | 150, 0 | 150,0 | 350,0 | 450,0 | 450,0 | 200,0 |  |
| 18. | Os. Orzeszkowa – budowa dróg | 750,0 |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| OBSZAR STRATEGICZNY: WARUNKI BYTOWE LUDNOŚCI CEL OPERACYJNY: POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH LUDNOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Budowa mieszkań socjalnych | 5.050,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 20. | Zakup mieszkań na rynku wtórnym | 1.600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 21. | Gospodarka mieszkaniowa - modernizacja i remont zasobów mieszkaniowych oraz podwyższanie standardu mieszkań / socjalne- mieszkalne/ - termomodernizacja mieszkań komunalnych / min. podłączenie do sieci ciepłowniczej/ | 2.450,0 3.900,0 | 350,0 750,0 | 350,0 750,0 | 350,0 750,0 | 350,0 750,0 | 350,0 300,0 | 350,0 300,0 | 350,0 300,0 |
| CEL OPERACYJNY: PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI I PATOLOGII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Monitoring Wizyjny Miasta Wielunia | 720,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
| CEL OPERACYJNY: ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych. Wspieranie finansowe podmiotów wzmacniających integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem. | 420, 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| OBSZAR STRATEGICZNY: DZIEDZICTWO KULTUROWO – HISTORYCZNE I TURYSTYKA CEL OPERACYJNY: REWITALIZACJA OBSZARU CENTRALNEGO MIASTA W NAWIĄZANIU DO SPÓJNEJ KONCEPCJI ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Rewitalizacja centrum zabytkowego miasta | 2.000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 310,0 | 310,0 | 200,0 | 200,0 |
| OBSZAR STRATEGICZNY: EDUKACJA CEL OPERACYJNY: POPRAWA STANU BAZY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 26. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedzielsku | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
| 27. | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu | 1.000,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 28. | Budowa kompleksu boisk przy szkole Podstawowej nr 5 i przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 29. | Budowa kompleksu boisk przy szkole Podstawowej nr 2 i przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 30. | Remont dachu budynku Przedszkola nr 3 w Wieluniu | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 31. | Modernizacja oświetlenia i instalacji CO w Gimnazjum nr 1 w Wieluniu | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Budowa boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Masłowicach | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 33. | Budowa boiska i ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Kurowie | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
| 34. | Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |
| 35. | Baseny kąpielowe - modernizacja basenów, Ul. Broniewskiego – modernizacja boiska i basenu sportowego, Ul. POW – modernizacja instalacji c.o. i c.w. | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 36. | Hala sportowa w Wieluniu ul. Częstochowska – część rekreacyjna, sanitarna i wypoczynkowa | 1.100,0 |  |  | 20, 0 | 380, 0 | 300, 0 | 400, 0 |  |
| OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA CEL OPERACYJNY: STYMULOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie wraz z infrastrukturą | 10.000,0 | 3.000,0 | 4.000,0 | 2.070,0 | 930,0 |  |  |  |
| 38. | Targowisko miejskie/ Giełda Zdrowej Żywności- modernizacja płyty targowiska/ projekt, odwodnienie, utwardzanie, nowe wiaty, budowa parkingów | 1.150,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| CEL OPERACYJNY: WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ( MŚP ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach Wieluńskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| CEL STRATEGICZNY: STWORZENIE WARUNKÓW DLA POZYSKIWANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH – KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Stworzenie oferty terenowej dla inwestorów poprzez scalenie gruntów | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSZAR STRATEGICZNY: KOMUNIKACJA CEL STRATEGICZNY: MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Komunikacja miejska-zakup autobusów komunikacji miejskiej | 2.400,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| CEL OPERACYJNY: BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ REGIONU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Budowa ścieżek rowerowych + rozwój turystyki | 1.900,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 550,0 ścieżki + rewitaliacja | 550,0 | 550,0 |
|  | RAZEM | 73..019,0 | 12..925,0 | 11..240,0 | 8.430,0 | 8.090,0 | 7.780,0 | 8.120,0 | 4.570,0 |