Wykonanie planowanych                                                                      
 zadań inwestycyjnych w 2005 r.,  źródła finansowania

Załącznik nr 4 do Uchwały nr  XL/409/06

Rady Miejskiej   w Wielunia z dnia: 28.04.2006 r. 
(wg. stanu na dzień 31.12.2005 r.)

| Dział | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy | Plan na 2005r. | Wydatki |  | Uwagi z rubr. 5: pożyczki, kredyty, umorzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | wykonanie ogółem | z rubr 5 środki niewygasające |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ## ROLNICTWO |  | 1 042 358 | 1 003 228 | 149 675 | 626 368 |
|  | ## A: Kanalizacja |  | 1 026 418 | 987 301 | 149 675 | 626 368 |
|  | ## 1. opracowanie koncepcji skanalizowania ## południowo-wschodniej części gminy | Bieniądzice, Niedzielsko, Masłowice, Starzenice, Urbanice, Małyszyn, Sieniec, Olewin, Jodłowiec,, Widoradz, Nowy Świat, Rychłowice | 73 000 | 73 000 | 23 000 |  |
|  | ## 2. Kadłub – budowa kanalizacji sanitarnej | Przepompownie 4 szt.; kanał ciśnieniowy 2.088 mb.; kanał grawitacyjny gł. 5.734 mb.; kanał grawitacyjny boczny 4.366 mb. | 716 568 | 716 568 | 89 675 | - pożyczka WFOŚiGW 350.000 BOŚ Cz-owa |
|  | ## 3. Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej ## i deszczowej, przebudowa wodociągu w ul. 18 Stycznia w Rudziei odbudowa drogi | Kanalizacja sanitarna; przebudowa wodociągu; budowa kanału deszczowego | 169 000 | 130 115 | 37 000 | 17 000 z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW |
|  | ## 4. Kurów (Kaniccy) | Doprojektowanie i dobudowa kanaliz.sanit. – 80 mb. | 20 850 | 20 823 |  |  |
|  | ## 5. Dąbrowa (Kanicki S.) | Doprojektowanie i dobudowa kanaliz.sanit. – 70 mb. | 6 000 | 5 834 |  |  |
|  | ## 6. Gaszyn – projekt, wykonanie | Dobudowa kanalizacji | 41 000 | 40 961 |  |  |
|  | ## B: Wodociągi |  | 15 940 | 15 927 |  |  |
|  | ## 1. Kurów (Kaniccy) | Doprojektowanie i dobudowa wodociągu– 80 mb. | 9 340 | 9 337 |  |  |
|  | ## 2. Kadłub – dobudowa wodociągu na drodze ## do Kamionki | Dokumentacja - 800 m (3 domy) | 6 600 | 6 590 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | # TRANSPORT-INWESTYCJE |  | 3 875 628 | 3 851 915 | 94 889 | 900 000 |
|  | ### DROGI Gminne |  | 3 555 628 | 3 533 007 | 94 889 | 900 000 |
|  | 1. ul. Powstańców 1863 r. | Kanalizacja deszczowa 467 mb.; nawierzchnia asfaltowa 769 m2; chodniki 1.261 m2 | 223 600 | 223 552 |  |  |
|  | 2. ul. Kościuszki | Kanalizacja deszczowa 782 mb.; naw.asfaltowa 3.545 m2; chodniki i parking 4.124 m2 | 318 000 | 317 863 |  |  |
|  | 3. Włączenie ul. Popiełuszki do ul. Warszawskiej – budowa | Kanalizacja deszczowa i kolizje: wod.-kan. 477 mb., energetyczna; ciepłownicza; roboty drogowe . 1.260 m2 | 1 684 416 | 1 666 927 |  | Pożyczka 900 000 WFOŚiGW Łódź bez przeb. ciepłociągu |
|  | 4. ul. Krótka | przebudowa ulicy | 171 000 | 170 322 |  |  |
|  | 5. Kurów, ul. Łąkowa | Nawierzchnia asfaltowa 4.260 m2; chodnik i parking 523 m2 | 267 349 | 267 349 |  |  |
|  | 6. Kurów – proj. budowy ul. Farysia do ul. Spokojnej i od ul. Łąkowej do ul. Wieluńskiej | Projekt przebudowy 950 mb. | 10 400 | 10 372 | 3 120 |  |
|  | 7. Gaszyn ul. Źródlana | dokończenie budowy naw. asfaltowa 7.980 m2 | 224.689 | 224 689 |  |  |
|  | 8. Gaszyn, ul. Kościelna | budowa parkingu | 86.311 | 86 311 |  |  |
|  | 9. ul. Ogrodowa | Nawierzchnia asfaltowa 1.485 m2 | 50 000 | 49 484 |  |  |
|  | 10. ul. Popiełuszki – od ul. ul. 18 Stycznia do Częstochowskiej | naw. asfalt. ścieralna 1.100 m2 | 25 000 | 24 639 |  |  |
|  | 11. Gaszyn ul. Powstańców Warszawy | przebudowa drogi | 50 000 | 50 000 |  |  |
|  | 12. ul. Młynarska | przebudowa ulicy | 100 000 | 100 000 | 29 912 |  |
|  | 13. Bieniądzice | przebudowa a drogi | 100 000 | 100 000 | 56 857 |  |
|  | 14. Dąbrowa, ul. Ceglana | przebudowa drogi | 100 000 | 97 561 |  |  |
|  | 15. Urbanice | budowa chodnika | 52 170 | 52 170 |  |  |
|  | 15. parking przy Szk. Podstawowej nr 2 | projekt budowy | 7 040 | 7 040 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 16. ul. Kościuszki do ul. POW | projekt przebudowy drogi | 10 000 | 9 945 | 3 000 |  |
|  | 17. ul. Wendta | projekt przebudowy ulicy | 10 000 | 9 130 |  |  |
|  | 18. droga przy garażach na os. Bugaj | projekt utwardzenia | 6 745 | 6 745 | 2 000 |  |
|  | 19. Jodłowiec | odbudowa rowu przydrożnego | 44 001 | 44 001 |  |  |
|  | 20. Ruda, ul. Czereśniowa | projekt odwodnienia drogi | 11 007 | 11 007 |  |  |
|  | 21. ul. Malinowa | projekt przebudowy | 3 900 | 3 900 |  |  |
|  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  | 320 000 | 318 908 |  |  |
|  | - Zakup autobusu |  | 320 000 | 318 908 |  |  |
| 700 | ## GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 2 392 525 | 2 386 362 |  | 415.475 |
|  | ## 1. ul. POW – budownictwo socjalne wraz ## z infrastrukturą towarzyszącą | Budynek nr 5 i 6 z infrastrukturą | 800 000 | 799 999 |  |  |
|  | ## 2. termomodernizacja budynków nr 9 i 11 ## przy ul. 3 Maja | Wykonanie . c.o. c.w. | 442 000 | 436 724 |  |  |
|  | 3. modernizacja budynków komunalnych |  | 256 500 | 256 500 |  | 296.000 pożyczka |
|  | ## 4. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Targowej ## i Moniuszki | Modernizacja parkingów i dróg | 88 550 | 88 550 |  |  |
|  | ## 5. Termomodernizacja budynków mieszkal- ## nych przy ulicy Skłodowskiej 14 i 16 w ## Wieluniu | - wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. | 205 475 | 204 589 |  | Pożyczka 119 475 WFOŚiGW w Łodzi |
|  | ## 6. Zakup nieruchomości położonej w ## Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 14 |  | 600 000 | 600 000 |  |  |
| 710 | ## DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA |  | 76 000 | 76 000 | 16 000 |  |
|  | ## 1. Cmentarz w Dąbrowie | dokumentacja techniczna na ogrodzenie | 76 000 | 76 000 | 16 000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ## ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 235 471 | 234 587 |  |  |
|  | ## 1. Urząd Miejski – Regionalna Platforma ## Cyfrowa | zakupy inwestycyjne | 111 100 | 110 236 |  |  |
|  | ## 2. Urząd Miejski | pozostałe zakupy inwestycyjne | 88 000 | 87 980 |  |  |
|  | ## 3. Gminne Centrum Informacji | zakupy inwestycyjne | 36 371 | 36 371 |  |  |
| 754 | ## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  | 299 166 | 294 893 |  |  |
|  | ## 1. Straż Miejska | zakup samochodu | 52 950 | 52 950 |  |  |
|  | ## 2. Ochotnicza Straż Pożarna | zakup samochodu | 68 052 | 68. 052 |  |  |
|  | ## 3. Obrona cywilna | utworzenie gminnego zespołu reagowania | 10 532 | 10 532 |  |  |
|  | 4. Monitoring wizyjny miasta |  | 162 020 | 157 747 |  |  |
|  | 5. Zakup wyciągarki z osprzętem |  | 5 612 | 5 612 |  |  |
| 801 | ## OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 326 031 | 325 885 |  |  |
|  | ## 1. Szk. Podstawowa nr 2-termomodernizacja | Zakończenia docieplenia | 162 000 | 161 976 |  |  |
|  | ## 2. Szkoła Podstawowa nr 5 | wymiana instalacji co. | 24 252 | 24 252 |  |  |
|  | ## 3. Szkoła Podstawowa w Kurowie | remont dachu | 33 742 | 33 741 |  |  |
|  | ## 4. Szkoła Podstawowa w Masłowicach | remont dachu | 32 687 | 32 686 |  |  |
|  | ## 5. Szkoła Podstawowa w Rudzie | remont dachu | 50 320 | 50 320 |  |  |
|  | ## 6. Termomodernizacja szkoły w Kadłubie | Opracowanie dokumentacji | 5 000 | 4 880 |  |  |
|  | ## 7. Przedszkole nr 2 w Wieluniu | dokumentacja na adaptację budynku po ZSB | 18 030 | 18 030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | ## OCHRONA ZDROWIA |  | 331 500 | 326 623 | 7 930 |  |
|  | ## 1. „Centrum Profilaktyki i Terapii” ## Olewin | Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej | 268 000 | 267 996 | 7 930 |  |
|  | ## 2. Centrum Profilaktyki i Terapii | Zakup zestawu komputerowego | 3 500 | 2 863 |  |  |
|  | ## 3. Realizacja programów profilaktycznych ## w szkołach | Zakupy inwestycyjne | 60 000 | 55 764 |  |  |
| 852 | ## POMOC SPOŁECZNA |  | 8 000 | 8 000 |  |  |
|  | ## 1. Ośrodek Pomocy Społecznej | zakupy inwestycyjne | 5 000 | 5 000 |  |  |
|  | ## 2. Świadczenia rodzinne | zakup zestawu komputerowego | 3 000 | 3 000 |  |  |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA |  | 1 286 131 | 1 263 136 | 43 018 | 65.000 |
|  | ## A: Kanalizacja |  | 333 190 | 331 956 | 43 018 | 65.000 |
|  | 1. ul. POW – budowa kanalizacji sanitarnej | Przepompownie 2; kanalizacja sanitarna 630 mb. | 122 000 | 122 000 | 39 000 |  |
|  | 2. ul. Krótka – bud. kanalizacji sanitarnej | Kanalizacja sanitarna 254 mb. | 96 000 | 95 445 |  | 65.000 WFOŚi GW w Łodzi |
|  | - ul. Staszica (Dudek) | Doprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej | 10 200 | 10 192 |  |  |
|  | 4. ul. Długosza, Zawadzkiego i Przejazd | Projekt budowy kanalizacji | 17 000 | 16 489 |  |  |
|  | 5. Kanał Wieluński | projekt przepustu w Bieniądzicach Wykupy gruntu 30.000 m2; | 33 200 | 33 176 | 4 018 |  |
|  | - Oczyszczalnia ścieków – III etap | Koncepcja budowy ciągu utylizacji ścieków | 23 790 | 23 790 |  |  |
|  | 7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków II etap | dokończenie rozbudowy | 31 000 | 30 864 |  |  |
|  | ###### B: Wodociągi |  | 65 000 | 64 909 |  |  |
|  | ## 1. ul. Fabryczna (Muzyka, Giemza) | Projekt budowy i budowa sieci wodociągowej 200 mb. | 47 400 | 47 385 |  |  |
|  | ## 2. ul. Zamiejska | Projekt budowy wodociągu i kanalizacji | 9 000 | 8 924 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ## 3. ul. Mokra (Wilkowiecki) | Projekt wodociągu i kanalizacji | 8 600 | 8 600 |  |  |
|  | ## C: Ciepłociągi |  | - 000 | 78 710 |  |  |
|  | ## 1. Sieć cieplna w os. Cukrownia | Remont sieci cieplnej | 86 000 | 78 710 |  |  |
|  | ## D. Wiaty przystankowe |  | 28 700 | 28 550 |  |  |
|  | - Zakup wiat przystankowych | 6 szt. | 28 700 | 28 550 |  |  |
|  | ## E: Park Miejski |  | 188 500 | 186 698 |  |  |
|  | ## 1. Park Miejski | przebudowa chodnika | 108 500 | 108 449 |  |  |
|  | ## 2. Park koło Muzeum | przebudowa chodnika | 50 500 | 50 500 |  |  |
|  | ## 3. Park Miejski przy ul. W. Polskiego | przebudowa chodnika | 29 500 | 27 749 |  |  |
|  | ## F: Targowisko Miejskie |  | 240 000 | 229 518 |  |  |
|  | ## 1. Remont targowiska miejskiego |  | 240 000 | 229 518 |  |  |
|  | ## G: Oświetlenie uliczne |  | 244 741 | 242 795 |  |  |
|  | ## 1. ul. Torowa – II etap | bud. oświetlenia- długość sieci - 500 mb. | 40 000 | 38 878 |  |  |
|  | ## 2. Ruda – Janinów | bud. oświetlenia- długość sieci - 700 mb. | 38 400 | 38 363 |  |  |
|  | ## 3. Dąbrowa ul. Dworska | Długość 580 mb. | 26 200 | 25 996 |  |  |
|  | ## 4. Olewin (za szkołą) | Projekt długości linii 120 mb. | 15 800 | 15 442 |  |  |
|  | - ul. Kosynierów, część Prostej, część ul. Wyspiańskiego, część Malczewskiego | 1.200 mb. w tym 30 szt. lamp | 124 341 | 124 116 |  |  |
|  | ## H: Zakup udziałów |  | 100 000 | 100 000 |  |  |
|  | - Zakup udziałów w spółce PK Wieluń |  | 100 000 | 100 000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | ## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 159 250 | 158 244 |  |  |
|  | ## 1. Małyszyn | budowa świetlicy | 103 650 | 102 644 |  |  |
|  | ## 2. Kino | projekt modernizacji | 20 600 | 20 600 |  |  |
|  | ## 3. Parking przy WDK | Budowa | 35 000 | 35 000 |  |  |
| 926 | ## KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | 456 120 | 390 532 | 42 000 |  |
|  | ## 1. Budynek WKS – modernizacja ## i rozbudowa | Modernizacja 386,63 m2; Dobudowa 246,86 m2 | 220 000 | 177 112 | 42 000 |  |
|  | ## 2. Stadion Miejski w Wieluniu | Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem | 110 000 | 95 423 |  |  |
|  | ## 3. Skatepark |  | 32 000 | 32 000 |  |  |
|  | ## 4. Basen kąpielowy przy ul. POW | docieplenie pasa szczytu budynku | 44 000 | 43 887 |  |  |
|  | ## 5. Basen kąpielowy przy ul. Broniewskiego | budowa wiaty | 4 000 | 0 |  |  |
|  | ## 6. Urządzanie terenów rekreacyjnych | place zabaw | 18 120 | 18 110 |  |  |
|  | ## 7. Zakup maszyn i urządzeń |  | 24 000 | 24 000 |  |  |
|  | ## 8. Pływalnia kryta – urządzenia do ## podgrzewania wody | Zakup urządzeń do podgrzewania wody | 4 000 | 0 |  |  |
|  | ## RAZEM: |  | 10 488 180 | 10 319 405 | 353 512 | 2.006.843 |