Wykonanie planu                                                                  
 zadań inwestycyjnych za  2004r.

(Ujętych w Załączniku nr 4 do Uchwały nr XVI/126/04

Rady Miejskiej   w Wielunia z dnia 6 lutego 2004r.)

| dział | Wyszczególnienie | Zakres | Wartość w 2004r. | Źródła finansowania wydatków w 2004r. | Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wydatki ogółem: - Wykonanie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ## ROLNICTWO |  | 940.500 | 929.070 | 336.861 |
|  | ### A) Kanalizacja sanitarna |  | 880.000 | 872.516 |  |
|  | ### 1. Kurów | dokończenie bud. | 455.000 | 452.340 |  |
|  | ### 2. Kadłub – budowa | Sieć – 5.320 mb. Przyłącze 5.210 Ruroc.tłocz. 2006 mb. Przepompownie – 4 szt. | 300.000 | 300.000 | 277.361 |
|  | ### 3. Ruda | matryca geodezyjna | 34.000 | 34.000 |  |
|  | ### 4. Dąbrowa – dobudowa kanalizacji (Kowalczyk, Pilarski, Czekałowski) | Sieć – 178.0 mb. | 31.000 | 26.176 |  |
|  | 5. Gaszyn – dobudowa kanalizacji, projekt i wykonanie (Koj, Pawlak, Sosnowski) | Sieć – 70 mb. Przepomp.– 1 szt. Kanl.tłocz.- 40 mb. | 60.000 | 60.000 | 59.500 |
|  | ### B) Woda |  | 60.500 | 56.554 |  |
|  | Wodociąg w Jodłowcu – od ujęcia wody do parkingu Raducki Folwark -Stanisławów | 800 mb. | 40.000 | 36.863 |  |
|  | ### 2. Dąbrowa – dobud. wodociągu (Kowalczyk, Pilarski, Dziuba, Czekałowski) | 435 mb. | 7.500 | 7.176 |  |
|  | ### 3. Ruda | dobudowa wodociągu | 13.000 | 12.515 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | ### TRANSPORT INWESTYCJE |  | 4.260.064 | 4.106.045 | 164.490 |
|  | ### A )lokalny transport zbiorowy |  | 601.000 | 594.560 |  |
|  | ### 1. Wykup 2 autobusów –umowa leasingu - zakup 2 autobusów |  | 601.000 | 594.560 |  |
|  | ### B) Udziały w spółce PKS Wieluń |  | 270.000 | 270.000 |  |
|  | ### 1. Objęcie udziałów w spółce PKS Wieluń Sp. zo.o. w Wieluniu |  | 270.000 | 270.000 |  |
|  | ### C) drogi publiczne gminne |  | 3.389.064 | 3.241.485 | 164.490 |
|  | ### 1. Drogi w oś. „Za Szpitalem” – budowa Modernizacje ulic: Kasztanowej, Lipowej, Morelowej (dokończ. i rozliczenie inwestycji) |  | 84.000 | 76.359 |  |
|  | ### 2. Drogi w os. „Za Szpitalem” ul. Sosnowa, Brzozowa, Wierzbowa | 311.20 mb. | 140.000 | 139.936 |  |
|  | ### ul. Kilińskiego - przebud. kanaliz. deszcz. - dywanik asfaltowy, chodnik | 80 mb. 600 m2/600 m2 | 140.000 | 125.195 |  |
|  | ### ul. Dojazdowa – dywanik asfalt.-chodnik | 1.788 m2/422 m2 | 10.000 | 4.200 |  |
|  | ### 5. Olewin – Karpaty - dokończenie |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  | ### 6. Sieniec – stara droga – dokończenie |  | 90.000 | 87.980 |  |
|  | ### 7. ul Stodolniana – dokończenie |  | 92.000 | 88.651 |  |
|  | ### 8. ul. Urocza – dokończenie |  | 172.355 | 172.354 |  |
|  | ### 9. ul. Powstańców 1863r. – kontynuacja |  | 300.000 | 298.678 |  |
|  | 10. ul Kościuszki - kontynuacja |  | 630.514 | 630.514 | 128.954 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ### 11. Kurów – ul. Łąkowa i ul. Farysia | rozpoczęcie budowy | 245.795 | 245.795 |  |
|  | ### 12. ul. Popiełuszki -projekt, włączenie | 90.0 mb. | 62.000 | 55.241 |  |
|  | ### 13. Skrzyżowanie ul. H. Wendta z ul. 18 Stycznia | budowa - 50.0 mb. | 243.300 | 215.061 |  |
|  | ### 14. Gaszyn, ul. Źródlana | przebudowa | 293.000 | 271.597 |  |
|  | 15. Dąbrowa, ul. Ceglana | dokumentacja | 10.000 | 6.796 |  |
|  | ## 16. Dąbrowa ul. Jasna | projekt odwodnienia -rowy | 18.500 | 18.077 |  |
|  | ### 17. Bieniądzice – za rozlewnią – | projekt | 20.000 | 11.814 |  |
|  | ### 18. Urbanice - odbudowa chodnika + krawężnik | 300 m2 | 45.000 | 44.522 |  |
|  | ### 19. Widoradz Dolny – budowa chodnika | dokumentacja | 10.000 | 9.500 |  |
|  | ### 20. Ruda –ul. 18 Stycznia | projekt – przebudowy | 66.000 | 65.984 |  |
|  | ### 21. ul. Grota Roweckiego | rozgraniczenie dokumentja wykonanie | 20.000 | 17.872 |  |
|  | 22. Starzenice – projekt drogi | 350 mb. | 15.000 | 4.166 |  |
|  | ### 23. ul. Myśliwska w Gaszynie –proj. Odwod. i przebudowa drogi | 1.200 mb. | 283.000 | 282.053 |  |
|  | ### 24. ul. Okólna – przebudowa parkingu | dokumentacja | 8.000 | 3.550 |  |
|  | ### 25. ul. Młynarska – projekt | 300 mb. | 10.000 | 8.845 |  |
|  | ### 26. ul. Sikorskiego – przebudowa chodnika i krawężn.po obu str. | 1.240 m2 | 128.500 | 128.094 |  |
|  | ### 27. ul. Krasińskiego – dobudowa do mul. J. Żubr | 87 mb. | 50.000 | 35.097 |  |
|  | ### 28. plac Legionów– przebudowa schodów przy Sawikonie |  | 61.500 | 60.344 |  |
|  | ### 29. ul. Śląska- przebudowa chodnika |  | 80.000 | 75.484 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ### 30. Rychłowice – powierzchn. Utrwalenie (po starym asfalcie) | 480 mb. | 23.600 | 20.726 |  |
|  | ### 31. Gaszyn, ul. Kościelna | projekt budowy parkingu | 7.000 | 7.000 | 5.536 |
| 700 | ## GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 991.000 | 991.000 | 211.281 |
|  | ### 1. ul. POW I. Budown. socjalne – 10 mieszk. II. Blok nr 4 | wykup projekt budowa zakończenie | 400.000 | 400.000 | 211.281 |
|  | - termomodernizacja budynku - nr 9 i 11 przy ul. 3 Maja |  | 591.000 | 591.000 |  |
| 750 | ### ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 174.500 | 167.858 | 89.000 |
|  | ### Urząd Miejski ### - zakupy inwest. Jedn. Budżet. ### – Regionalna Platforma Cyfrowa |  | 51.000 89.000 | 48.638 89.000 | 89.000 |
|  | ### 2. Komenda Powiatowa Policji -zakup zestawu komputerowego |  | 3.000 | 0 |  |
|  | ### 3. zakup sygnalizacji alarmowej |  | 10.000 | 9.895 |  |
|  | ### 4. zakup sprzętu nagłaśniającego |  | 10.000 | 8.825 |  |
|  | ### 5. zakup urządzenia klimatyzacyjnego – sala 101 |  | 11.500 | 11.500 |  |
| 754 | ### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ### I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  | 310.000 | 306.583 |  |
|  | ### 1. Straż Miejska – komputer + program |  | 5.000 | 4.026 |  |
|  | ### 2. Monitoring wizyjny miasta |  | 275.000 | 273.432 |  |
|  | ### 3. Modernizacja strażnicy w Rychłowicach |  | 30.000 | 29.125 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 758 | ### RÓŻNE ROZLICZENIA |  | 150.000 | 150.000 |  |
|  | ### 1. Zakup podestu pożarniczego – Komenda Powiatowa Straży Pożarnej |  | 150.000 | 150.000 |  |
| 801 | ### OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 1.530.175 | 1.530.154 |  |
|  | ### 1. Szkoły Podstawowe | zakupy inwestycyjne | 5.000 | 5.000 |  |
|  | ### 2. termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 |  | 1.004.597 | 1.004.597 |  |
|  | ### 3. Zakład Obsługi Placówek Oświatowych | zakupy inwestycyjne | 35.000 | 34.980 |  |
|  | ### 4. Szkoła Podstawowa w Kurowie | Remont budynku | 170.328 | 170.327 |  |
|  | ### 5. Gimnazjum nr 1 w Wieluniu | termomodernizacja sali gimnastycznej | 315.250 | 315.250 |  |
| 851 | ##### OCHRONA ZDROWIA |  | 192.000 | 192.000 |  |
|  | ### 1. Modernizacja bud. w Olewinie przezn. na „Centrum Profilaktyki i Terapii” |  | 192.000 | 192.000 |  |
| 852 | ##### POMOC SPOŁECZNA |  | 69.871 | 69.871 |  |
|  | ### 1. Ośrodek Pomocy Społecznej | zakupy inwestycyjne | 17.850 | 17.850 |  |
|  | ### 2. Centrum Rehabilitacji i Terapii w Olewinie – | budowa podjazdu dla niepełnospraw. | 11.198 | 11.198 |  |
|  | ### 3. Warsztat Terapii Zajęciowej – | zakup samochodu | 40.823 | 40.823 |  |
| 900 | ### GOSPODARKA KOMUNALNA |  | 1.377.366 | 1.224.445 | 120.099 |
|  | ### A. Woda |  | 89.650 | 85.320 |  |
|  | ### 1. ul. Matejki (do dz. nr 228/7) – budowa | 153.0 mb. | 9.650 | 9.637 |  |
|  | ### 2. ul. Olchowa – projekt i dobudowa | 150 mb. | 48.000 | 46.692 |  |
|  | ### 3. ul. Grota Roweckiego projekt sieci, wykonanie | 80 mb. | 27.000 | 24.256 |  |
|  | ### 4. ul. Kochelskiego –dobudowa |  | 5.000 | 4.735 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ## B. Kanalizacja |  | 1.021.194 | 899601 | 112.749 |
|  | ### 1. ul. Kochelskiego – Poprzeczna | wykonanie 300 mb. | 149.000 | 148.639 |  |
|  | ### 2. ul. Błońska – Ciepłownicza | wykonanie 150.0 mb. | 40.000 | 31.496 |  |
|  | ### 3. Oczyszczalnia ścieków – etap II | dokończenie rozbudowy | 370.000 | 370.000 | 112.749 |
|  | ### 4. ul. Graniczna (Pakuła) | dobudowa 50 mb. 1 przyłącze | 7.000 | 6.887 |  |
|  | 5. Oczyszczalnia ścieków – etap III | – projekt budowy ciągu utylizacji osadów | 30.000 | 183,0 |  |
|  | ### 6. Oczyszczalnia ścieków- III etap | Projekt i przebudowa kanału wieluńskiego 3.770 mb. | 66.000 | 53.468 |  |
|  | ### 7. ul. Olchowa – projekt | 250 mb. | 10.000 | 7.138 |  |
|  | 8. ul. Młodzieżowa w rejonie ul. Kosynierów (do działki p. Strzały) | – dobudowa kanalizacji 180.0 mb. | 35.000 | 24.309 |  |
|  | 9. ul. Długosza, Zawadzkiego, Przejazd | projekt kanalizacji | 534,0 | 534,0 |  |
|  | 10. ul. Wyspiańskiego – Prosta | zakończenie budowy kanalizacji – II etap | 82.000 | 65.443 |  |
|  | 11. ul. Kołłątaja – 18 Stycznia - budowa kan. (do dz. Kozłowskiego) | 60 mb. | 22.000 | 21.640 |  |
|  | 12. ul. Wołodyjowskiego, ul. Skrzetuskiego - budowa | 420 mb. | 91.000 | 88.974 |  |
|  | 13. ul. Kościuszki- Mostek | doprojektowanie i – dobud.. kanalizacji 30 mb. | 15.000 | 14.634 |  |
|  | 14. budowa zadaszenia nad szaletami miejskimi |  | 20.000 | 0 |  |
|  | 15. zakup wiat przystankowych |  | 28.660 | 27.628 |  |
|  | 16.– zbiornik Kurów – Brzoza | koncepcja programowo – przestrzenna | 20.000 | 10.592 |  |
|  | 17. ul. POW | projekt kanalizacji sanitarnej | 15.000 | 13.286 |  |
|  | 18. ul. Krótka | projekt kanalizacji sanitarnej i przebudowa ulicy | 20.000 | 14.750 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | # C. Oświetlenie |  | 265.877 | 239.105 | 7.350 |
|  | 1. ul. Śląska od placu Legionów do ul. Kopernika | modernizacja 250 mb. | 93.000 | 90.311 |  |
|  | 2. Kurów, ul. Łąkowa | – dobudowa 500 mb. | 15.000 | 10.850 |  |
|  | 3. Dąbrowa, ul. Dworska | projekt | 10.000 | 3.902 |  |
|  | 4. ul. Fabryczna – od zakrętu do ul. Długosza | projekt | 10.000 | 9.276 | 7.350 |
|  | 5. os. Wyspiańskiego – Prosta | projekt | 30.000 | 17.408 |  |
|  | 6. ul. 18 Stycznia – Ruda do Janinowa | projekt | 3.703 | 3.703 |  |
|  | 7. ul. Matejki | projekt i bud. oświetlenia | 20.000 | 19.810 |  |
|  | 8. ul. Ciepłownicza | projekt i wyk. 200 mb. | 57.174 | 57.174 |  |
|  | 9. ul. Torowa | budowa oświetlenia | 27.000 | 26.671 |  |
|  | D. Dopłata do aportu |  | 645 | 419 |  |
| 921 | ### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 33.080 | 33.080 |  |
|  | ### 1. Małyszyn | projekt świetlicy | 8.080 | 8.080 |  |
|  | ### 2. Biblioteka | dokumentacja modernizacji | 25.000 | 25.000 |  |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | 377.152 | 377.012 |  |
|  | 1. Budynek WKS | rozbudowa | 350.000 | 349.860 |  |
|  | 2. urządzanie terenów rekreacyjnych | place zabaw | 15.040 | 15.040 |  |
|  | 3. zakup urządzenia zamiatarko – zmywarki |  | 12.112 | 12.112 |  |
|  | RAZEM: |  | 10.405.708 | 10.077.118 | 921731 |