ZP.271.2.11.2019

Wieluń, 31 maja 2019 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Utworzenie w 2019 roku 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zezwala na wprowadzenie Podwykonawców na etapie realizacji inwestycji, jeśli nie zostali ujęci w formularzu ofertowym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2

Jak często będą wystawiane faktury częściowe (raz na miesiąc, raz na kwartał)?

Odpowiedź:

Zgodnie zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym tj. z zapisami § 7 ust. 1, 2, 3  wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ:

1. „Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej za wykonane elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.”

2. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego elementu robót, a regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru częściowego wykonanego elementu robót, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną nie później niż do dnia 30.12.2019 r., na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Faktura końcowa regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Pytanie 3

Mając na uwadze § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126): „5. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 1, dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”, wnosimy o zmianę zapisów SIWZ dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu (oraz odpowiadającym zapisowi fragmentów ogłoszenia itp.) na: a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia, Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę, lub rozbudowę budynku kubaturowego, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 800 m² i kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3 w ramach jednej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu sporządzenia kompletnego projektu budowlanego, a co za tym idzie wydłużenie terminu wykonania robót budowlanych. Jest to zbyt krótki okres na wykonanie inwestycji z należytą starannością wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający zezwala na cesję wierzytelności?

Odpowiedź:

Tak, za pisemną zgodą Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 12  wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie”

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego